Σ

# Développement complet de Mister_SIGMA

Guide technique maître — Architecture, exécution, validation et livraison des 10 phases

Finalité — Construire un écosystème Sigma synchronisé, multi-utilisateur, multi-machine et multi-plateforme, avec rôles, permissions, réplication, conflits et synchronisation complète.

| Document | Guide maître de développement |
| --- | --- |
| Branche d’intégration | develop |
| Unité de livraison | une partie exécutable A, B, C… |
| Contrôles obligatoires | py_compile, pytest, doctor, health, sync validate |
| Portée | Windows, Linux, Android, Raspberry Pi, VPS, Docker, PostgreSQL, API, CLI |

# 0. Statut et règles d’utilisation

Important — Ce document est un guide d’exécution et une spécification de livraison. Il ne prétend pas connaître les fichiers actuels du dépôt. Toute commande commence donc par détecter la racine, vérifier les prérequis et s’arrêter sans modification si une hypothèse est fausse.

Chaque phase est découpée en six parties autonomes : A à F. Une partie doit produire un résultat cohérent, testable et réversible.

Un gros script doit être découpé en blocs numérotés selon la phase : 1A, 1B, 1C… puis 2A… jusqu’à 10F.

Chaque bloc doit être copiable intégralement dans Bash. Sous Windows, il doit être exécuté depuis WSL ou Git Bash, sauf bloc PowerShell explicitement identifié.

Après chaque bloc : compilation Python, tests, doctor, health et validation de synchronisation.

Aucun merge n’est autorisé si un contrôle obligatoire échoue.

Les secrets ne sont jamais écrits dans le dépôt, les logs, les commandes ou le document.

# 1. Architecture cible

Couche Domain : entités, value objects, événements, invariants, erreurs métier.

Couche Application : cas d’utilisation, ports, politiques, orchestration et transactions.

Couche Infrastructure : PostgreSQL, cache éventuel, transports, repositories, migrations et observabilité.

Couche Interfaces : API versionnée, CLI, agents de plateforme et adaptateurs.

Couche Synchronisation : journal, réplication, conflits, checkpoints et convergence.

Couche Sécurité : identité, sessions, appareils, permissions, audit et isolation tenant.

| Plateforme | Mode d’exécution | Stockage local | Transport cible |
| --- | --- | --- | --- |
| Windows | CLI/service/WSL | SQLite/cache/fichiers contrôlés | HTTPS/WebSocket |
| Linux/VPS | daemon/systemd/Docker | PostgreSQL/cache | HTTPS/mTLS-ready |
| Android | application + worker contraint | SQLite/Room ou adaptateur | HTTPS/push/pull |
| Raspberry Pi | agent/daemon/Docker | SQLite/PostgreSQL | LAN/VPN/HTTPS |
| Docker | services composables | volumes/PostgreSQL | réseau interne sécurisé |

# 2. Convention de branches et de commits

Nommage Git

# Convention obligatoire feature/SIG-01-organization-manager feature/SIG-02-workspace-manager-v2 feature/SIG-03-membership-manager feature/SIG-04-authentication-manager feature/SIG-05-session-manager feature/SIG-06-device-manager feature/SIG-07-node-network-manager feature/SIG-08-replication-manager feature/SIG-09-conflict-manager feature/SIG-10-synchronization-engine # Commits recommandés feat(organization): implement domain contracts feat(organization): add persistence and migrations test(organization): cover policies and isolation docs(organization): update runbook and ADR

# 3. Préambule universel de chaque bloc

Bloc de sécurité à placer au début

set -Eeuo pipefail IFS=$'\n\t' find_sigma_root() { local d="$PWD" while [[ "$d" != "/" ]]; do if [[ -d "$d/.git" ]] && [[ -e "$d/pyproject.toml" ¦¦ -e "$d/setup.cfg" ¦¦ -e "$d/requirements.txt" ]]; then printf '%s\n' "$d"; return 0 fi d="$(dirname "$d")" done return 1 } ROOT="$(find_sigma_root)" ¦¦ { echo "ERREUR: racine Mister_SIGMA introuvable" >&2; exit 2; } cd "$ROOT" [[ "$(git rev-parse --is-inside-work-tree)" == "true" ]] ¦¦ exit 3 [[ -z "$(git status --porcelain)" ]] ¦¦ { echo "ERREUR: working tree non propre" >&2; git status --short; exit 4; } PYTHON="${PYTHON:-python3}" command -v "$PYTHON" >/dev/null ¦¦ PYTHON=python "$PYTHON" --version

# 4. Contrôles obligatoires après chaque partie

Validation stricte

set -Eeuo pipefail PYTHON="${PYTHON:-python3}"; command -v "$PYTHON" >/dev/null ¦¦ PYTHON=python # 1) Compilation de tous les modules Python suivis par Git mapfile -t PY_FILES < <(git ls-files '*.py') ((${#PY_FILES[@]} == 0)) ¦¦ "$PYTHON" -m py_compile "${PY_FILES[@]}" # 2) Tests "$PYTHON" -m pytest -q # 3) Doctor — priorité à la CLI du projet, sans inventer une commande if "$PYTHON" -m mister_sigma doctor --help >/dev/null 2>&1; then "$PYTHON" -m mister_sigma doctor elif command -v sigma >/dev/null 2>&1 && sigma doctor --help >/dev/null 2>&1; then sigma doctor else echo 'ERREUR: commande doctor absente; implémentation requise avant validation' >&2; exit 20 fi # 4) Health if "$PYTHON" -m mister_sigma health --help >/dev/null 2>&1; then "$PYTHON" -m mister_sigma health elif command -v sigma >/dev/null 2>&1 && sigma health --help >/dev/null 2>&1; then sigma health else echo 'ERREUR: commande health absente; implémentation requise avant validation' >&2; exit 21 fi # 5) Sync validate if "$PYTHON" -m mister_sigma sync validate --help >/dev/null 2>&1; then "$PYTHON" -m mister_sigma sync validate elif command -v sigma >/dev/null 2>&1 && sigma sync validate --help >/dev/null 2>&1; then sigma sync validate else echo 'ERREUR: commande sync validate absente; implémentation requise avant validation' >&2; exit 22 fi

Décision d’architecture — Les commandes doctor, health et sync validate doivent devenir des contrats stables du projet. Tant qu’elles n’existent pas, la première phase doit les introduire sous forme de CLI minimale, extensible par les phases suivantes.

# 5. Gabarit d’une partie exécutable

Squelette à instancier

# Exemple : PHASE=01, PART=A, MANAGER=organization PHASE='01'; PART='A'; MANAGER='organization' BRANCH="feature/SIG-${PHASE}-${MANAGER}-manager" # 1. Préambule universel # 2. Synchroniser develop # 3. Créer/reprendre la branche # 4. Vérifier les fichiers attendus # 5. Appliquer une modification atomique (script dédié ou patch revu) # 6. Exécuter les cinq contrôles obligatoires # 7. Vérifier le diff # 8. Commit + push git fetch --prune origin git switch develop git pull --ff-only origin develop if git show-ref --verify --quiet "refs/heads/$BRANCH"; then git switch "$BRANCH"; else git switch -c "$BRANCH"; fi git diff --check git status --short # ... contrôles obligatoires ... git add -A git diff --cached --check git commit -m "feat(${MANAGER}): complete phase ${PHASE}${PART}" git push -u origin "$BRANCH"

# 6. Règles de découpage automatique des gros scripts

Identifier les frontières transactionnelles : une partie ne doit pas laisser le dépôt dans un état non compilable.

Limiter une partie à une intention principale : contrats, persistance, service, interface, tests ou intégration.

Créer un script d’exécution par partie dans scripts/dev/phase_XX/XXA_<nom>.sh.

Inclure set -Eeuo pipefail, contrôles de préconditions, sauvegarde du diff et trap d’erreur.

Rendre le script idempotent : une seconde exécution doit détecter les éléments déjà créés et ne pas les dupliquer.

Interdire les remplacements globaux aveugles. Utiliser des patches ciblés avec ancres vérifiées.

Après succès, produire un rapport machine dans reports/development/phase_XX/XXA.json ou .md.

# 7. Matrice des 10 phases

| # | Manager | Dépendances principales | Résultat de sortie |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | OrganizationManager | socle CLI/DB | tenant organisationnel |
| 2 | WorkspaceManager V2 | 1 | workspace V2 isolé |
| 3 | MembershipManager | 1–2 | RBAC/adhésions |
| 4 | AuthenticationManager | 1–3 | identité authentifiée |
| 5 | SessionManager | 4 | sessions distribuées |
| 6 | DeviceManager | 4–5 | appareils fiables |
| 7 | NodeNetworkManager | 6 | réseau de nœuds |
| 8 | ReplicationManager | 1–7 | réplication incrémentale |
| 9 | ConflictManager | 8 | conflits résolus |
| 10 | SynchronizationEngine | 1–9 | convergence globale |

# Phase 1 — OrganizationManager

Organisation, gouvernance, frontières de sécurité et cycle de vie des organisations.

Branche — feature/SIG-01-organization-manager

## Critères d’entrée

Branche develop à jour et verte.

Working tree propre.

Migrations précédentes appliquées et réversibles.

Contrats doctor, health et sync validate disponibles.

## Livrables de la phase

Package organization-manager conforme aux couches Domain/Application/Infrastructure/Interfaces.

Migrations PostgreSQL réversibles et testées.

API et CLI documentées, erreurs stables et idempotence définie.

Tests unitaires, intégration, sécurité et concurrence adaptés au risque.

ADR, runbook, journal de changement et rapport de validation.

## Découpage exécutable

| Bloc | Objet | Contenu minimal | Validation spécifique |
| --- | --- | --- | --- |
| 1A | Contrats et modèle de domaine | organization, slug, statut, owner, métadonnées, événements de domaine | 5 contrôles + tests ciblés + diff check |
| 1B | Persistance et migrations | tables, contraintes, index, repositories, migrations réversibles | 5 contrôles + tests ciblés + diff check |
| 1C | Service applicatif et politiques | création, mise à jour, suspension, suppression logique, permissions | 5 contrôles + tests ciblés + diff check |
| 1D | API et CLI | routes versionnées, schémas, commandes idempotentes, erreurs normalisées | 5 contrôles + tests ciblés + diff check |
| 1E | Tests et observabilité | unitaires, intégration, audit, métriques, logs structurés | 5 contrôles + tests ciblés + diff check |
| 1F | Intégration et publication | validation complète, commit, push, merge develop, tag documentaire | 5 contrôles + tests ciblés + diff check |

### 1A — Contrats et modèle de domaine

But : organization, slug, statut, owner, métadonnées, événements de domaine.

Préconditions vérifiées avant toute écriture.

Modification atomique et idempotente.

Tests ciblés ajoutés dans le même bloc.

Rapport de validation généré et versionné sans secrets.

Commande complète du bloc 1A

set -Eeuo pipefail IFS=$'\n\t' PHASE='01' PART='A' MANAGER='organization-manager' BRANCH='feature/SIG-01-organization-manager' ROOT="$(git rev-parse --show-toplevel 2>/dev/null)" ¦¦ { echo 'ERREUR: exécuter dans le dépôt'; exit 2; } cd "$ROOT" [[ -z "$(git status --porcelain)" ]] ¦¦ { echo 'ERREUR: working tree non propre'; git status --short; exit 3; } git fetch --prune origin git switch develop git pull --ff-only origin develop if git show-ref --verify --quiet "refs/heads/$BRANCH"; then git switch "$BRANCH"; else git switch -c "$BRANCH"; fi SCRIPT="scripts/dev/phase_${PHASE}/${PHASE}${PART}_${MANAGER}.sh" [[ -f "$SCRIPT" ]] ¦¦ { echo "ERREUR: $SCRIPT absent. Créer/revoir ce script selon la spécification 1A." >&2; exit 10; } bash -n "$SCRIPT" bash "$SCRIPT" PYTHON="${PYTHON:-python3}"; command -v "$PYTHON" >/dev/null ¦¦ PYTHON=python mapfile -t PY_FILES < <(git ls-files '*.py') ((${#PY_FILES[@]} == 0)) ¦¦ "$PYTHON" -m py_compile "${PY_FILES[@]}" "$PYTHON" -m pytest -q "$PYTHON" -m mister_sigma doctor "$PYTHON" -m mister_sigma health "$PYTHON" -m mister_sigma sync validate git diff --check git status --short git add -A git diff --cached --check git commit -m "feat(organization-manager): complete 1A contrats et modèle de domaine" git push -u origin "$BRANCH"

Point d’arrêt obligatoire — Ne pas passer à 1B tant que les cinq contrôles et les tests ciblés ne sont pas verts.

### 1B — Persistance et migrations

But : tables, contraintes, index, repositories, migrations réversibles.

Préconditions vérifiées avant toute écriture.

Modification atomique et idempotente.

Tests ciblés ajoutés dans le même bloc.

Rapport de validation généré et versionné sans secrets.

Commande complète du bloc 1B

set -Eeuo pipefail IFS=$'\n\t' PHASE='01' PART='B' MANAGER='organization-manager' BRANCH='feature/SIG-01-organization-manager' ROOT="$(git rev-parse --show-toplevel 2>/dev/null)" ¦¦ { echo 'ERREUR: exécuter dans le dépôt'; exit 2; } cd "$ROOT" [[ -z "$(git status --porcelain)" ]] ¦¦ { echo 'ERREUR: working tree non propre'; git status --short; exit 3; } git fetch --prune origin git switch develop git pull --ff-only origin develop if git show-ref --verify --quiet "refs/heads/$BRANCH"; then git switch "$BRANCH"; else git switch -c "$BRANCH"; fi SCRIPT="scripts/dev/phase_${PHASE}/${PHASE}${PART}_${MANAGER}.sh" [[ -f "$SCRIPT" ]] ¦¦ { echo "ERREUR: $SCRIPT absent. Créer/revoir ce script selon la spécification 1B." >&2; exit 10; } bash -n "$SCRIPT" bash "$SCRIPT" PYTHON="${PYTHON:-python3}"; command -v "$PYTHON" >/dev/null ¦¦ PYTHON=python mapfile -t PY_FILES < <(git ls-files '*.py') ((${#PY_FILES[@]} == 0)) ¦¦ "$PYTHON" -m py_compile "${PY_FILES[@]}" "$PYTHON" -m pytest -q "$PYTHON" -m mister_sigma doctor "$PYTHON" -m mister_sigma health "$PYTHON" -m mister_sigma sync validate git diff --check git status --short git add -A git diff --cached --check git commit -m "feat(organization-manager): complete 1B persistance et migrations" git push -u origin "$BRANCH"

Point d’arrêt obligatoire — Ne pas passer à 1C tant que les cinq contrôles et les tests ciblés ne sont pas verts.

### 1C — Service applicatif et politiques

But : création, mise à jour, suspension, suppression logique, permissions.

Préconditions vérifiées avant toute écriture.

Modification atomique et idempotente.

Tests ciblés ajoutés dans le même bloc.

Rapport de validation généré et versionné sans secrets.

Commande complète du bloc 1C

set -Eeuo pipefail IFS=$'\n\t' PHASE='01' PART='C' MANAGER='organization-manager' BRANCH='feature/SIG-01-organization-manager' ROOT="$(git rev-parse --show-toplevel 2>/dev/null)" ¦¦ { echo 'ERREUR: exécuter dans le dépôt'; exit 2; } cd "$ROOT" [[ -z "$(git status --porcelain)" ]] ¦¦ { echo 'ERREUR: working tree non propre'; git status --short; exit 3; } git fetch --prune origin git switch develop git pull --ff-only origin develop if git show-ref --verify --quiet "refs/heads/$BRANCH"; then git switch "$BRANCH"; else git switch -c "$BRANCH"; fi SCRIPT="scripts/dev/phase_${PHASE}/${PHASE}${PART}_${MANAGER}.sh" [[ -f "$SCRIPT" ]] ¦¦ { echo "ERREUR: $SCRIPT absent. Créer/revoir ce script selon la spécification 1C." >&2; exit 10; } bash -n "$SCRIPT" bash "$SCRIPT" PYTHON="${PYTHON:-python3}"; command -v "$PYTHON" >/dev/null ¦¦ PYTHON=python mapfile -t PY_FILES < <(git ls-files '*.py') ((${#PY_FILES[@]} == 0)) ¦¦ "$PYTHON" -m py_compile "${PY_FILES[@]}" "$PYTHON" -m pytest -q "$PYTHON" -m mister_sigma doctor "$PYTHON" -m mister_sigma health "$PYTHON" -m mister_sigma sync validate git diff --check git status --short git add -A git diff --cached --check git commit -m "feat(organization-manager): complete 1C service applicatif et politiques" git push -u origin "$BRANCH"

Point d’arrêt obligatoire — Ne pas passer à 1D tant que les cinq contrôles et les tests ciblés ne sont pas verts.

### 1D — API et CLI

But : routes versionnées, schémas, commandes idempotentes, erreurs normalisées.

Préconditions vérifiées avant toute écriture.

Modification atomique et idempotente.

Tests ciblés ajoutés dans le même bloc.

Rapport de validation généré et versionné sans secrets.

Commande complète du bloc 1D

set -Eeuo pipefail IFS=$'\n\t' PHASE='01' PART='D' MANAGER='organization-manager' BRANCH='feature/SIG-01-organization-manager' ROOT="$(git rev-parse --show-toplevel 2>/dev/null)" ¦¦ { echo 'ERREUR: exécuter dans le dépôt'; exit 2; } cd "$ROOT" [[ -z "$(git status --porcelain)" ]] ¦¦ { echo 'ERREUR: working tree non propre'; git status --short; exit 3; } git fetch --prune origin git switch develop git pull --ff-only origin develop if git show-ref --verify --quiet "refs/heads/$BRANCH"; then git switch "$BRANCH"; else git switch -c "$BRANCH"; fi SCRIPT="scripts/dev/phase_${PHASE}/${PHASE}${PART}_${MANAGER}.sh" [[ -f "$SCRIPT" ]] ¦¦ { echo "ERREUR: $SCRIPT absent. Créer/revoir ce script selon la spécification 1D." >&2; exit 10; } bash -n "$SCRIPT" bash "$SCRIPT" PYTHON="${PYTHON:-python3}"; command -v "$PYTHON" >/dev/null ¦¦ PYTHON=python mapfile -t PY_FILES < <(git ls-files '*.py') ((${#PY_FILES[@]} == 0)) ¦¦ "$PYTHON" -m py_compile "${PY_FILES[@]}" "$PYTHON" -m pytest -q "$PYTHON" -m mister_sigma doctor "$PYTHON" -m mister_sigma health "$PYTHON" -m mister_sigma sync validate git diff --check git status --short git add -A git diff --cached --check git commit -m "feat(organization-manager): complete 1D api et cli" git push -u origin "$BRANCH"

Point d’arrêt obligatoire — Ne pas passer à 1E tant que les cinq contrôles et les tests ciblés ne sont pas verts.

### 1E — Tests et observabilité

But : unitaires, intégration, audit, métriques, logs structurés.

Préconditions vérifiées avant toute écriture.

Modification atomique et idempotente.

Tests ciblés ajoutés dans le même bloc.

Rapport de validation généré et versionné sans secrets.

Commande complète du bloc 1E

set -Eeuo pipefail IFS=$'\n\t' PHASE='01' PART='E' MANAGER='organization-manager' BRANCH='feature/SIG-01-organization-manager' ROOT="$(git rev-parse --show-toplevel 2>/dev/null)" ¦¦ { echo 'ERREUR: exécuter dans le dépôt'; exit 2; } cd "$ROOT" [[ -z "$(git status --porcelain)" ]] ¦¦ { echo 'ERREUR: working tree non propre'; git status --short; exit 3; } git fetch --prune origin git switch develop git pull --ff-only origin develop if git show-ref --verify --quiet "refs/heads/$BRANCH"; then git switch "$BRANCH"; else git switch -c "$BRANCH"; fi SCRIPT="scripts/dev/phase_${PHASE}/${PHASE}${PART}_${MANAGER}.sh" [[ -f "$SCRIPT" ]] ¦¦ { echo "ERREUR: $SCRIPT absent. Créer/revoir ce script selon la spécification 1E." >&2; exit 10; } bash -n "$SCRIPT" bash "$SCRIPT" PYTHON="${PYTHON:-python3}"; command -v "$PYTHON" >/dev/null ¦¦ PYTHON=python mapfile -t PY_FILES < <(git ls-files '*.py') ((${#PY_FILES[@]} == 0)) ¦¦ "$PYTHON" -m py_compile "${PY_FILES[@]}" "$PYTHON" -m pytest -q "$PYTHON" -m mister_sigma doctor "$PYTHON" -m mister_sigma health "$PYTHON" -m mister_sigma sync validate git diff --check git status --short git add -A git diff --cached --check git commit -m "feat(organization-manager): complete 1E tests et observabilité" git push -u origin "$BRANCH"

Point d’arrêt obligatoire — Ne pas passer à 1F tant que les cinq contrôles et les tests ciblés ne sont pas verts.

### 1F — Intégration et publication

But : validation complète, commit, push, merge develop, tag documentaire.

Préconditions vérifiées avant toute écriture.

Modification atomique et idempotente.

Tests ciblés ajoutés dans le même bloc.

Rapport de validation généré et versionné sans secrets.

Commande complète du bloc 1F

set -Eeuo pipefail IFS=$'\n\t' PHASE='01' PART='F' MANAGER='organization-manager' BRANCH='feature/SIG-01-organization-manager' ROOT="$(git rev-parse --show-toplevel 2>/dev/null)" ¦¦ { echo 'ERREUR: exécuter dans le dépôt'; exit 2; } cd "$ROOT" [[ -z "$(git status --porcelain)" ]] ¦¦ { echo 'ERREUR: working tree non propre'; git status --short; exit 3; } git fetch --prune origin git switch develop git pull --ff-only origin develop if git show-ref --verify --quiet "refs/heads/$BRANCH"; then git switch "$BRANCH"; else git switch -c "$BRANCH"; fi SCRIPT="scripts/dev/phase_${PHASE}/${PHASE}${PART}_${MANAGER}.sh" [[ -f "$SCRIPT" ]] ¦¦ { echo "ERREUR: $SCRIPT absent. Créer/revoir ce script selon la spécification 1F." >&2; exit 10; } bash -n "$SCRIPT" bash "$SCRIPT" PYTHON="${PYTHON:-python3}"; command -v "$PYTHON" >/dev/null ¦¦ PYTHON=python mapfile -t PY_FILES < <(git ls-files '*.py') ((${#PY_FILES[@]} == 0)) ¦¦ "$PYTHON" -m py_compile "${PY_FILES[@]}" "$PYTHON" -m pytest -q "$PYTHON" -m mister_sigma doctor "$PYTHON" -m mister_sigma health "$PYTHON" -m mister_sigma sync validate git diff --check git status --short git add -A git diff --cached --check git commit -m "feat(organization-manager): complete 1F intégration et publication" git push -u origin "$BRANCH"

Point d’arrêt obligatoire — Ne pas passer à 1 — phase suivante tant que les cinq contrôles et les tests ciblés ne sont pas verts.

## Fusion de la phase vers develop

Commande de fusion Phase 1

set -Eeuo pipefail BRANCH='feature/SIG-01-organization-manager' git fetch --prune origin git switch "$BRANCH" git pull --ff-only origin "$BRANCH" PYTHON="${PYTHON:-python3}"; command -v "$PYTHON" >/dev/null ¦¦ PYTHON=python mapfile -t PY_FILES < <(git ls-files '*.py') ((${#PY_FILES[@]} == 0)) ¦¦ "$PYTHON" -m py_compile "${PY_FILES[@]}" "$PYTHON" -m pytest -q "$PYTHON" -m mister_sigma doctor "$PYTHON" -m mister_sigma health "$PYTHON" -m mister_sigma sync validate git switch develop git pull --ff-only origin develop git merge --no-ff "$BRANCH" -m "merge: complete SIG-01 OrganizationManager" "$PYTHON" -m pytest -q "$PYTHON" -m mister_sigma doctor "$PYTHON" -m mister_sigma health "$PYTHON" -m mister_sigma sync validate git push origin develop

## Critères de sortie

Tous les blocs A à F sont commités et poussés.

La branche develop contient la phase via merge --no-ff.

Les migrations forward/backward sont testées.

Aucun secret ni donnée sensible dans le diff ou les rapports.

La documentation et les ADR correspondent au code livré.

# Phase 2 — WorkspaceManager V2

Espaces de travail isolés, appartenant à une organisation et adaptés au multi-projet.

Branche — feature/SIG-02-workspace-manager--v2

## Critères d’entrée

Branche develop à jour et verte.

Working tree propre.

Migrations précédentes appliquées et réversibles.

Contrats doctor, health et sync validate disponibles.

Phase 1 fusionnée dans develop et validée sur PostgreSQL.

## Livrables de la phase

Package workspace-manager--v2 conforme aux couches Domain/Application/Infrastructure/Interfaces.

Migrations PostgreSQL réversibles et testées.

API et CLI documentées, erreurs stables et idempotence définie.

Tests unitaires, intégration, sécurité et concurrence adaptés au risque.

ADR, runbook, journal de changement et rapport de validation.

## Découpage exécutable

| Bloc | Objet | Contenu minimal | Validation spécifique |
| --- | --- | --- | --- |
| 2A | Contrats V2 et migration V1→V2 | compatibilité, adaptateurs, dépréciation contrôlée | 5 contrôles + tests ciblés + diff check |
| 2B | Persistance et isolation | workspace_id obligatoire, contraintes de tenant, index | 5 contrôles + tests ciblés + diff check |
| 2C | Cycle de vie et quotas | création, archivage, restauration, quotas et politiques | 5 contrôles + tests ciblés + diff check |
| 2D | API, CLI et compatibilité | endpoints V2, commandes, alias temporaires V1 | 5 contrôles + tests ciblés + diff check |
| 2E | Tests de non-régression | migration, isolation inter-organisation, concurrence | 5 contrôles + tests ciblés + diff check |
| 2F | Intégration et publication | validation complète et fusion vers develop | 5 contrôles + tests ciblés + diff check |

### 2A — Contrats V2 et migration V1→V2

But : compatibilité, adaptateurs, dépréciation contrôlée.

Préconditions vérifiées avant toute écriture.

Modification atomique et idempotente.

Tests ciblés ajoutés dans le même bloc.

Rapport de validation généré et versionné sans secrets.

Commande complète du bloc 2A

set -Eeuo pipefail IFS=$'\n\t' PHASE='02' PART='A' MANAGER='workspace-manager--v2' BRANCH='feature/SIG-02-workspace-manager--v2' ROOT="$(git rev-parse --show-toplevel 2>/dev/null)" ¦¦ { echo 'ERREUR: exécuter dans le dépôt'; exit 2; } cd "$ROOT" [[ -z "$(git status --porcelain)" ]] ¦¦ { echo 'ERREUR: working tree non propre'; git status --short; exit 3; } git fetch --prune origin git switch develop git pull --ff-only origin develop if git show-ref --verify --quiet "refs/heads/$BRANCH"; then git switch "$BRANCH"; else git switch -c "$BRANCH"; fi SCRIPT="scripts/dev/phase_${PHASE}/${PHASE}${PART}_${MANAGER}.sh" [[ -f "$SCRIPT" ]] ¦¦ { echo "ERREUR: $SCRIPT absent. Créer/revoir ce script selon la spécification 2A." >&2; exit 10; } bash -n "$SCRIPT" bash "$SCRIPT" PYTHON="${PYTHON:-python3}"; command -v "$PYTHON" >/dev/null ¦¦ PYTHON=python mapfile -t PY_FILES < <(git ls-files '*.py') ((${#PY_FILES[@]} == 0)) ¦¦ "$PYTHON" -m py_compile "${PY_FILES[@]}" "$PYTHON" -m pytest -q "$PYTHON" -m mister_sigma doctor "$PYTHON" -m mister_sigma health "$PYTHON" -m mister_sigma sync validate git diff --check git status --short git add -A git diff --cached --check git commit -m "feat(workspace-manager--v2): complete 2A contrats v2 et migration v1→v2" git push -u origin "$BRANCH"

Point d’arrêt obligatoire — Ne pas passer à 2B tant que les cinq contrôles et les tests ciblés ne sont pas verts.

### 2B — Persistance et isolation

But : workspace_id obligatoire, contraintes de tenant, index.

Préconditions vérifiées avant toute écriture.

Modification atomique et idempotente.

Tests ciblés ajoutés dans le même bloc.

Rapport de validation généré et versionné sans secrets.

Commande complète du bloc 2B

set -Eeuo pipefail IFS=$'\n\t' PHASE='02' PART='B' MANAGER='workspace-manager--v2' BRANCH='feature/SIG-02-workspace-manager--v2' ROOT="$(git rev-parse --show-toplevel 2>/dev/null)" ¦¦ { echo 'ERREUR: exécuter dans le dépôt'; exit 2; } cd "$ROOT" [[ -z "$(git status --porcelain)" ]] ¦¦ { echo 'ERREUR: working tree non propre'; git status --short; exit 3; } git fetch --prune origin git switch develop git pull --ff-only origin develop if git show-ref --verify --quiet "refs/heads/$BRANCH"; then git switch "$BRANCH"; else git switch -c "$BRANCH"; fi SCRIPT="scripts/dev/phase_${PHASE}/${PHASE}${PART}_${MANAGER}.sh" [[ -f "$SCRIPT" ]] ¦¦ { echo "ERREUR: $SCRIPT absent. Créer/revoir ce script selon la spécification 2B." >&2; exit 10; } bash -n "$SCRIPT" bash "$SCRIPT" PYTHON="${PYTHON:-python3}"; command -v "$PYTHON" >/dev/null ¦¦ PYTHON=python mapfile -t PY_FILES < <(git ls-files '*.py') ((${#PY_FILES[@]} == 0)) ¦¦ "$PYTHON" -m py_compile "${PY_FILES[@]}" "$PYTHON" -m pytest -q "$PYTHON" -m mister_sigma doctor "$PYTHON" -m mister_sigma health "$PYTHON" -m mister_sigma sync validate git diff --check git status --short git add -A git diff --cached --check git commit -m "feat(workspace-manager--v2): complete 2B persistance et isolation" git push -u origin "$BRANCH"

Point d’arrêt obligatoire — Ne pas passer à 2C tant que les cinq contrôles et les tests ciblés ne sont pas verts.

### 2C — Cycle de vie et quotas

But : création, archivage, restauration, quotas et politiques.

Préconditions vérifiées avant toute écriture.

Modification atomique et idempotente.

Tests ciblés ajoutés dans le même bloc.

Rapport de validation généré et versionné sans secrets.

Commande complète du bloc 2C

set -Eeuo pipefail IFS=$'\n\t' PHASE='02' PART='C' MANAGER='workspace-manager--v2' BRANCH='feature/SIG-02-workspace-manager--v2' ROOT="$(git rev-parse --show-toplevel 2>/dev/null)" ¦¦ { echo 'ERREUR: exécuter dans le dépôt'; exit 2; } cd "$ROOT" [[ -z "$(git status --porcelain)" ]] ¦¦ { echo 'ERREUR: working tree non propre'; git status --short; exit 3; } git fetch --prune origin git switch develop git pull --ff-only origin develop if git show-ref --verify --quiet "refs/heads/$BRANCH"; then git switch "$BRANCH"; else git switch -c "$BRANCH"; fi SCRIPT="scripts/dev/phase_${PHASE}/${PHASE}${PART}_${MANAGER}.sh" [[ -f "$SCRIPT" ]] ¦¦ { echo "ERREUR: $SCRIPT absent. Créer/revoir ce script selon la spécification 2C." >&2; exit 10; } bash -n "$SCRIPT" bash "$SCRIPT" PYTHON="${PYTHON:-python3}"; command -v "$PYTHON" >/dev/null ¦¦ PYTHON=python mapfile -t PY_FILES < <(git ls-files '*.py') ((${#PY_FILES[@]} == 0)) ¦¦ "$PYTHON" -m py_compile "${PY_FILES[@]}" "$PYTHON" -m pytest -q "$PYTHON" -m mister_sigma doctor "$PYTHON" -m mister_sigma health "$PYTHON" -m mister_sigma sync validate git diff --check git status --short git add -A git diff --cached --check git commit -m "feat(workspace-manager--v2): complete 2C cycle de vie et quotas" git push -u origin "$BRANCH"

Point d’arrêt obligatoire — Ne pas passer à 2D tant que les cinq contrôles et les tests ciblés ne sont pas verts.

### 2D — API, CLI et compatibilité

But : endpoints V2, commandes, alias temporaires V1.

Préconditions vérifiées avant toute écriture.

Modification atomique et idempotente.

Tests ciblés ajoutés dans le même bloc.

Rapport de validation généré et versionné sans secrets.

Commande complète du bloc 2D

set -Eeuo pipefail IFS=$'\n\t' PHASE='02' PART='D' MANAGER='workspace-manager--v2' BRANCH='feature/SIG-02-workspace-manager--v2' ROOT="$(git rev-parse --show-toplevel 2>/dev/null)" ¦¦ { echo 'ERREUR: exécuter dans le dépôt'; exit 2; } cd "$ROOT" [[ -z "$(git status --porcelain)" ]] ¦¦ { echo 'ERREUR: working tree non propre'; git status --short; exit 3; } git fetch --prune origin git switch develop git pull --ff-only origin develop if git show-ref --verify --quiet "refs/heads/$BRANCH"; then git switch "$BRANCH"; else git switch -c "$BRANCH"; fi SCRIPT="scripts/dev/phase_${PHASE}/${PHASE}${PART}_${MANAGER}.sh" [[ -f "$SCRIPT" ]] ¦¦ { echo "ERREUR: $SCRIPT absent. Créer/revoir ce script selon la spécification 2D." >&2; exit 10; } bash -n "$SCRIPT" bash "$SCRIPT" PYTHON="${PYTHON:-python3}"; command -v "$PYTHON" >/dev/null ¦¦ PYTHON=python mapfile -t PY_FILES < <(git ls-files '*.py') ((${#PY_FILES[@]} == 0)) ¦¦ "$PYTHON" -m py_compile "${PY_FILES[@]}" "$PYTHON" -m pytest -q "$PYTHON" -m mister_sigma doctor "$PYTHON" -m mister_sigma health "$PYTHON" -m mister_sigma sync validate git diff --check git status --short git add -A git diff --cached --check git commit -m "feat(workspace-manager--v2): complete 2D api, cli et compatibilité" git push -u origin "$BRANCH"

Point d’arrêt obligatoire — Ne pas passer à 2E tant que les cinq contrôles et les tests ciblés ne sont pas verts.

### 2E — Tests de non-régression

But : migration, isolation inter-organisation, concurrence.

Préconditions vérifiées avant toute écriture.

Modification atomique et idempotente.

Tests ciblés ajoutés dans le même bloc.

Rapport de validation généré et versionné sans secrets.

Commande complète du bloc 2E

set -Eeuo pipefail IFS=$'\n\t' PHASE='02' PART='E' MANAGER='workspace-manager--v2' BRANCH='feature/SIG-02-workspace-manager--v2' ROOT="$(git rev-parse --show-toplevel 2>/dev/null)" ¦¦ { echo 'ERREUR: exécuter dans le dépôt'; exit 2; } cd "$ROOT" [[ -z "$(git status --porcelain)" ]] ¦¦ { echo 'ERREUR: working tree non propre'; git status --short; exit 3; } git fetch --prune origin git switch develop git pull --ff-only origin develop if git show-ref --verify --quiet "refs/heads/$BRANCH"; then git switch "$BRANCH"; else git switch -c "$BRANCH"; fi SCRIPT="scripts/dev/phase_${PHASE}/${PHASE}${PART}_${MANAGER}.sh" [[ -f "$SCRIPT" ]] ¦¦ { echo "ERREUR: $SCRIPT absent. Créer/revoir ce script selon la spécification 2E." >&2; exit 10; } bash -n "$SCRIPT" bash "$SCRIPT" PYTHON="${PYTHON:-python3}"; command -v "$PYTHON" >/dev/null ¦¦ PYTHON=python mapfile -t PY_FILES < <(git ls-files '*.py') ((${#PY_FILES[@]} == 0)) ¦¦ "$PYTHON" -m py_compile "${PY_FILES[@]}" "$PYTHON" -m pytest -q "$PYTHON" -m mister_sigma doctor "$PYTHON" -m mister_sigma health "$PYTHON" -m mister_sigma sync validate git diff --check git status --short git add -A git diff --cached --check git commit -m "feat(workspace-manager--v2): complete 2E tests de non-régression" git push -u origin "$BRANCH"

Point d’arrêt obligatoire — Ne pas passer à 2F tant que les cinq contrôles et les tests ciblés ne sont pas verts.

### 2F — Intégration et publication

But : validation complète et fusion vers develop.

Préconditions vérifiées avant toute écriture.

Modification atomique et idempotente.

Tests ciblés ajoutés dans le même bloc.

Rapport de validation généré et versionné sans secrets.

Commande complète du bloc 2F

set -Eeuo pipefail IFS=$'\n\t' PHASE='02' PART='F' MANAGER='workspace-manager--v2' BRANCH='feature/SIG-02-workspace-manager--v2' ROOT="$(git rev-parse --show-toplevel 2>/dev/null)" ¦¦ { echo 'ERREUR: exécuter dans le dépôt'; exit 2; } cd "$ROOT" [[ -z "$(git status --porcelain)" ]] ¦¦ { echo 'ERREUR: working tree non propre'; git status --short; exit 3; } git fetch --prune origin git switch develop git pull --ff-only origin develop if git show-ref --verify --quiet "refs/heads/$BRANCH"; then git switch "$BRANCH"; else git switch -c "$BRANCH"; fi SCRIPT="scripts/dev/phase_${PHASE}/${PHASE}${PART}_${MANAGER}.sh" [[ -f "$SCRIPT" ]] ¦¦ { echo "ERREUR: $SCRIPT absent. Créer/revoir ce script selon la spécification 2F." >&2; exit 10; } bash -n "$SCRIPT" bash "$SCRIPT" PYTHON="${PYTHON:-python3}"; command -v "$PYTHON" >/dev/null ¦¦ PYTHON=python mapfile -t PY_FILES < <(git ls-files '*.py') ((${#PY_FILES[@]} == 0)) ¦¦ "$PYTHON" -m py_compile "${PY_FILES[@]}" "$PYTHON" -m pytest -q "$PYTHON" -m mister_sigma doctor "$PYTHON" -m mister_sigma health "$PYTHON" -m mister_sigma sync validate git diff --check git status --short git add -A git diff --cached --check git commit -m "feat(workspace-manager--v2): complete 2F intégration et publication" git push -u origin "$BRANCH"

Point d’arrêt obligatoire — Ne pas passer à 2 — phase suivante tant que les cinq contrôles et les tests ciblés ne sont pas verts.

## Fusion de la phase vers develop

Commande de fusion Phase 2

set -Eeuo pipefail BRANCH='feature/SIG-02-workspace-manager--v2' git fetch --prune origin git switch "$BRANCH" git pull --ff-only origin "$BRANCH" PYTHON="${PYTHON:-python3}"; command -v "$PYTHON" >/dev/null ¦¦ PYTHON=python mapfile -t PY_FILES < <(git ls-files '*.py') ((${#PY_FILES[@]} == 0)) ¦¦ "$PYTHON" -m py_compile "${PY_FILES[@]}" "$PYTHON" -m pytest -q "$PYTHON" -m mister_sigma doctor "$PYTHON" -m mister_sigma health "$PYTHON" -m mister_sigma sync validate git switch develop git pull --ff-only origin develop git merge --no-ff "$BRANCH" -m "merge: complete SIG-02 WorkspaceManager V2" "$PYTHON" -m pytest -q "$PYTHON" -m mister_sigma doctor "$PYTHON" -m mister_sigma health "$PYTHON" -m mister_sigma sync validate git push origin develop

## Critères de sortie

Tous les blocs A à F sont commités et poussés.

La branche develop contient la phase via merge --no-ff.

Les migrations forward/backward sont testées.

Aucun secret ni donnée sensible dans le diff ou les rapports.

La documentation et les ADR correspondent au code livré.

# Phase 3 — MembershipManager

Adhésions, invitations, rôles, groupes et contrôle d’accès contextualisé.

Branche — feature/SIG-03-membership-manager

## Critères d’entrée

Branche develop à jour et verte.

Working tree propre.

Migrations précédentes appliquées et réversibles.

Contrats doctor, health et sync validate disponibles.

Phase 2 fusionnée dans develop et validée sur PostgreSQL.

## Livrables de la phase

Package membership-manager conforme aux couches Domain/Application/Infrastructure/Interfaces.

Migrations PostgreSQL réversibles et testées.

API et CLI documentées, erreurs stables et idempotence définie.

Tests unitaires, intégration, sécurité et concurrence adaptés au risque.

ADR, runbook, journal de changement et rapport de validation.

## Découpage exécutable

| Bloc | Objet | Contenu minimal | Validation spécifique |
| --- | --- | --- | --- |
| 3A | Modèle membership/invitation | états, dates, scopes, unicité | 5 contrôles + tests ciblés + diff check |
| 3B | RBAC/ABAC et permissions | rôles système, rôles personnalisés, règles contextuelles | 5 contrôles + tests ciblés + diff check |
| 3C | Invitations et révocation | token à durée limitée, acceptation, expiration, audit | 5 contrôles + tests ciblés + diff check |
| 3D | API et CLI | gestion membres, rôles, invitations, exports | 5 contrôles + tests ciblés + diff check |
| 3E | Tests sécurité | élévation de privilèges, cross-tenant, révocation immédiate | 5 contrôles + tests ciblés + diff check |
| 3F | Intégration et publication | validation complète et fusion vers develop | 5 contrôles + tests ciblés + diff check |

### 3A — Modèle membership/invitation

But : états, dates, scopes, unicité.

Préconditions vérifiées avant toute écriture.

Modification atomique et idempotente.

Tests ciblés ajoutés dans le même bloc.

Rapport de validation généré et versionné sans secrets.

Commande complète du bloc 3A

set -Eeuo pipefail IFS=$'\n\t' PHASE='03' PART='A' MANAGER='membership-manager' BRANCH='feature/SIG-03-membership-manager' ROOT="$(git rev-parse --show-toplevel 2>/dev/null)" ¦¦ { echo 'ERREUR: exécuter dans le dépôt'; exit 2; } cd "$ROOT" [[ -z "$(git status --porcelain)" ]] ¦¦ { echo 'ERREUR: working tree non propre'; git status --short; exit 3; } git fetch --prune origin git switch develop git pull --ff-only origin develop if git show-ref --verify --quiet "refs/heads/$BRANCH"; then git switch "$BRANCH"; else git switch -c "$BRANCH"; fi SCRIPT="scripts/dev/phase_${PHASE}/${PHASE}${PART}_${MANAGER}.sh" [[ -f "$SCRIPT" ]] ¦¦ { echo "ERREUR: $SCRIPT absent. Créer/revoir ce script selon la spécification 3A." >&2; exit 10; } bash -n "$SCRIPT" bash "$SCRIPT" PYTHON="${PYTHON:-python3}"; command -v "$PYTHON" >/dev/null ¦¦ PYTHON=python mapfile -t PY_FILES < <(git ls-files '*.py') ((${#PY_FILES[@]} == 0)) ¦¦ "$PYTHON" -m py_compile "${PY_FILES[@]}" "$PYTHON" -m pytest -q "$PYTHON" -m mister_sigma doctor "$PYTHON" -m mister_sigma health "$PYTHON" -m mister_sigma sync validate git diff --check git status --short git add -A git diff --cached --check git commit -m "feat(membership-manager): complete 3A modèle membership/invitation" git push -u origin "$BRANCH"

Point d’arrêt obligatoire — Ne pas passer à 3B tant que les cinq contrôles et les tests ciblés ne sont pas verts.

### 3B — RBAC/ABAC et permissions

But : rôles système, rôles personnalisés, règles contextuelles.

Préconditions vérifiées avant toute écriture.

Modification atomique et idempotente.

Tests ciblés ajoutés dans le même bloc.

Rapport de validation généré et versionné sans secrets.

Commande complète du bloc 3B

set -Eeuo pipefail IFS=$'\n\t' PHASE='03' PART='B' MANAGER='membership-manager' BRANCH='feature/SIG-03-membership-manager' ROOT="$(git rev-parse --show-toplevel 2>/dev/null)" ¦¦ { echo 'ERREUR: exécuter dans le dépôt'; exit 2; } cd "$ROOT" [[ -z "$(git status --porcelain)" ]] ¦¦ { echo 'ERREUR: working tree non propre'; git status --short; exit 3; } git fetch --prune origin git switch develop git pull --ff-only origin develop if git show-ref --verify --quiet "refs/heads/$BRANCH"; then git switch "$BRANCH"; else git switch -c "$BRANCH"; fi SCRIPT="scripts/dev/phase_${PHASE}/${PHASE}${PART}_${MANAGER}.sh" [[ -f "$SCRIPT" ]] ¦¦ { echo "ERREUR: $SCRIPT absent. Créer/revoir ce script selon la spécification 3B." >&2; exit 10; } bash -n "$SCRIPT" bash "$SCRIPT" PYTHON="${PYTHON:-python3}"; command -v "$PYTHON" >/dev/null ¦¦ PYTHON=python mapfile -t PY_FILES < <(git ls-files '*.py') ((${#PY_FILES[@]} == 0)) ¦¦ "$PYTHON" -m py_compile "${PY_FILES[@]}" "$PYTHON" -m pytest -q "$PYTHON" -m mister_sigma doctor "$PYTHON" -m mister_sigma health "$PYTHON" -m mister_sigma sync validate git diff --check git status --short git add -A git diff --cached --check git commit -m "feat(membership-manager): complete 3B rbac/abac et permissions" git push -u origin "$BRANCH"

Point d’arrêt obligatoire — Ne pas passer à 3C tant que les cinq contrôles et les tests ciblés ne sont pas verts.

### 3C — Invitations et révocation

But : token à durée limitée, acceptation, expiration, audit.

Préconditions vérifiées avant toute écriture.

Modification atomique et idempotente.

Tests ciblés ajoutés dans le même bloc.

Rapport de validation généré et versionné sans secrets.

Commande complète du bloc 3C

set -Eeuo pipefail IFS=$'\n\t' PHASE='03' PART='C' MANAGER='membership-manager' BRANCH='feature/SIG-03-membership-manager' ROOT="$(git rev-parse --show-toplevel 2>/dev/null)" ¦¦ { echo 'ERREUR: exécuter dans le dépôt'; exit 2; } cd "$ROOT" [[ -z "$(git status --porcelain)" ]] ¦¦ { echo 'ERREUR: working tree non propre'; git status --short; exit 3; } git fetch --prune origin git switch develop git pull --ff-only origin develop if git show-ref --verify --quiet "refs/heads/$BRANCH"; then git switch "$BRANCH"; else git switch -c "$BRANCH"; fi SCRIPT="scripts/dev/phase_${PHASE}/${PHASE}${PART}_${MANAGER}.sh" [[ -f "$SCRIPT" ]] ¦¦ { echo "ERREUR: $SCRIPT absent. Créer/revoir ce script selon la spécification 3C." >&2; exit 10; } bash -n "$SCRIPT" bash "$SCRIPT" PYTHON="${PYTHON:-python3}"; command -v "$PYTHON" >/dev/null ¦¦ PYTHON=python mapfile -t PY_FILES < <(git ls-files '*.py') ((${#PY_FILES[@]} == 0)) ¦¦ "$PYTHON" -m py_compile "${PY_FILES[@]}" "$PYTHON" -m pytest -q "$PYTHON" -m mister_sigma doctor "$PYTHON" -m mister_sigma health "$PYTHON" -m mister_sigma sync validate git diff --check git status --short git add -A git diff --cached --check git commit -m "feat(membership-manager): complete 3C invitations et révocation" git push -u origin "$BRANCH"

Point d’arrêt obligatoire — Ne pas passer à 3D tant que les cinq contrôles et les tests ciblés ne sont pas verts.

### 3D — API et CLI

But : gestion membres, rôles, invitations, exports.

Préconditions vérifiées avant toute écriture.

Modification atomique et idempotente.

Tests ciblés ajoutés dans le même bloc.

Rapport de validation généré et versionné sans secrets.

Commande complète du bloc 3D

set -Eeuo pipefail IFS=$'\n\t' PHASE='03' PART='D' MANAGER='membership-manager' BRANCH='feature/SIG-03-membership-manager' ROOT="$(git rev-parse --show-toplevel 2>/dev/null)" ¦¦ { echo 'ERREUR: exécuter dans le dépôt'; exit 2; } cd "$ROOT" [[ -z "$(git status --porcelain)" ]] ¦¦ { echo 'ERREUR: working tree non propre'; git status --short; exit 3; } git fetch --prune origin git switch develop git pull --ff-only origin develop if git show-ref --verify --quiet "refs/heads/$BRANCH"; then git switch "$BRANCH"; else git switch -c "$BRANCH"; fi SCRIPT="scripts/dev/phase_${PHASE}/${PHASE}${PART}_${MANAGER}.sh" [[ -f "$SCRIPT" ]] ¦¦ { echo "ERREUR: $SCRIPT absent. Créer/revoir ce script selon la spécification 3D." >&2; exit 10; } bash -n "$SCRIPT" bash "$SCRIPT" PYTHON="${PYTHON:-python3}"; command -v "$PYTHON" >/dev/null ¦¦ PYTHON=python mapfile -t PY_FILES < <(git ls-files '*.py') ((${#PY_FILES[@]} == 0)) ¦¦ "$PYTHON" -m py_compile "${PY_FILES[@]}" "$PYTHON" -m pytest -q "$PYTHON" -m mister_sigma doctor "$PYTHON" -m mister_sigma health "$PYTHON" -m mister_sigma sync validate git diff --check git status --short git add -A git diff --cached --check git commit -m "feat(membership-manager): complete 3D api et cli" git push -u origin "$BRANCH"

Point d’arrêt obligatoire — Ne pas passer à 3E tant que les cinq contrôles et les tests ciblés ne sont pas verts.

### 3E — Tests sécurité

But : élévation de privilèges, cross-tenant, révocation immédiate.

Préconditions vérifiées avant toute écriture.

Modification atomique et idempotente.

Tests ciblés ajoutés dans le même bloc.

Rapport de validation généré et versionné sans secrets.

Commande complète du bloc 3E

set -Eeuo pipefail IFS=$'\n\t' PHASE='03' PART='E' MANAGER='membership-manager' BRANCH='feature/SIG-03-membership-manager' ROOT="$(git rev-parse --show-toplevel 2>/dev/null)" ¦¦ { echo 'ERREUR: exécuter dans le dépôt'; exit 2; } cd "$ROOT" [[ -z "$(git status --porcelain)" ]] ¦¦ { echo 'ERREUR: working tree non propre'; git status --short; exit 3; } git fetch --prune origin git switch develop git pull --ff-only origin develop if git show-ref --verify --quiet "refs/heads/$BRANCH"; then git switch "$BRANCH"; else git switch -c "$BRANCH"; fi SCRIPT="scripts/dev/phase_${PHASE}/${PHASE}${PART}_${MANAGER}.sh" [[ -f "$SCRIPT" ]] ¦¦ { echo "ERREUR: $SCRIPT absent. Créer/revoir ce script selon la spécification 3E." >&2; exit 10; } bash -n "$SCRIPT" bash "$SCRIPT" PYTHON="${PYTHON:-python3}"; command -v "$PYTHON" >/dev/null ¦¦ PYTHON=python mapfile -t PY_FILES < <(git ls-files '*.py') ((${#PY_FILES[@]} == 0)) ¦¦ "$PYTHON" -m py_compile "${PY_FILES[@]}" "$PYTHON" -m pytest -q "$PYTHON" -m mister_sigma doctor "$PYTHON" -m mister_sigma health "$PYTHON" -m mister_sigma sync validate git diff --check git status --short git add -A git diff --cached --check git commit -m "feat(membership-manager): complete 3E tests sécurité" git push -u origin "$BRANCH"

Point d’arrêt obligatoire — Ne pas passer à 3F tant que les cinq contrôles et les tests ciblés ne sont pas verts.

### 3F — Intégration et publication

But : validation complète et fusion vers develop.

Préconditions vérifiées avant toute écriture.

Modification atomique et idempotente.

Tests ciblés ajoutés dans le même bloc.

Rapport de validation généré et versionné sans secrets.

Commande complète du bloc 3F

set -Eeuo pipefail IFS=$'\n\t' PHASE='03' PART='F' MANAGER='membership-manager' BRANCH='feature/SIG-03-membership-manager' ROOT="$(git rev-parse --show-toplevel 2>/dev/null)" ¦¦ { echo 'ERREUR: exécuter dans le dépôt'; exit 2; } cd "$ROOT" [[ -z "$(git status --porcelain)" ]] ¦¦ { echo 'ERREUR: working tree non propre'; git status --short; exit 3; } git fetch --prune origin git switch develop git pull --ff-only origin develop if git show-ref --verify --quiet "refs/heads/$BRANCH"; then git switch "$BRANCH"; else git switch -c "$BRANCH"; fi SCRIPT="scripts/dev/phase_${PHASE}/${PHASE}${PART}_${MANAGER}.sh" [[ -f "$SCRIPT" ]] ¦¦ { echo "ERREUR: $SCRIPT absent. Créer/revoir ce script selon la spécification 3F." >&2; exit 10; } bash -n "$SCRIPT" bash "$SCRIPT" PYTHON="${PYTHON:-python3}"; command -v "$PYTHON" >/dev/null ¦¦ PYTHON=python mapfile -t PY_FILES < <(git ls-files '*.py') ((${#PY_FILES[@]} == 0)) ¦¦ "$PYTHON" -m py_compile "${PY_FILES[@]}" "$PYTHON" -m pytest -q "$PYTHON" -m mister_sigma doctor "$PYTHON" -m mister_sigma health "$PYTHON" -m mister_sigma sync validate git diff --check git status --short git add -A git diff --cached --check git commit -m "feat(membership-manager): complete 3F intégration et publication" git push -u origin "$BRANCH"

Point d’arrêt obligatoire — Ne pas passer à 3 — phase suivante tant que les cinq contrôles et les tests ciblés ne sont pas verts.

## Fusion de la phase vers develop

Commande de fusion Phase 3

set -Eeuo pipefail BRANCH='feature/SIG-03-membership-manager' git fetch --prune origin git switch "$BRANCH" git pull --ff-only origin "$BRANCH" PYTHON="${PYTHON:-python3}"; command -v "$PYTHON" >/dev/null ¦¦ PYTHON=python mapfile -t PY_FILES < <(git ls-files '*.py') ((${#PY_FILES[@]} == 0)) ¦¦ "$PYTHON" -m py_compile "${PY_FILES[@]}" "$PYTHON" -m pytest -q "$PYTHON" -m mister_sigma doctor "$PYTHON" -m mister_sigma health "$PYTHON" -m mister_sigma sync validate git switch develop git pull --ff-only origin develop git merge --no-ff "$BRANCH" -m "merge: complete SIG-03 MembershipManager" "$PYTHON" -m pytest -q "$PYTHON" -m mister_sigma doctor "$PYTHON" -m mister_sigma health "$PYTHON" -m mister_sigma sync validate git push origin develop

## Critères de sortie

Tous les blocs A à F sont commités et poussés.

La branche develop contient la phase via merge --no-ff.

Les migrations forward/backward sont testées.

Aucun secret ni donnée sensible dans le diff ou les rapports.

La documentation et les ADR correspondent au code livré.

Les scénarios d’élévation de privilèges, révocation et cross-tenant sont négatifs par défaut.

# Phase 4 — AuthenticationManager

Identités, authentification locale/fédérée et politiques de sécurité.

Branche — feature/SIG-04-authentication-manager

## Critères d’entrée

Branche develop à jour et verte.

Working tree propre.

Migrations précédentes appliquées et réversibles.

Contrats doctor, health et sync validate disponibles.

Phase 3 fusionnée dans develop et validée sur PostgreSQL.

## Livrables de la phase

Package authentication-manager conforme aux couches Domain/Application/Infrastructure/Interfaces.

Migrations PostgreSQL réversibles et testées.

API et CLI documentées, erreurs stables et idempotence définie.

Tests unitaires, intégration, sécurité et concurrence adaptés au risque.

ADR, runbook, journal de changement et rapport de validation.

## Découpage exécutable

| Bloc | Objet | Contenu minimal | Validation spécifique |
| --- | --- | --- | --- |
| 4A | Identités et credentials | identifiant, email normalisé, secrets hachés, providers | 5 contrôles + tests ciblés + diff check |
| 4B | Flux d’authentification | login, refresh, logout global, MFA-ready | 5 contrôles + tests ciblés + diff check |
| 4C | Sécurité et anti-abus | rate limiting, verrouillage, rotation, audit | 5 contrôles + tests ciblés + diff check |
| 4D | API et CLI | auth endpoints, administration sécurisée, récupération | 5 contrôles + tests ciblés + diff check |
| 4E | Tests sécurité | brute force, replay, timing, tokens invalides | 5 contrôles + tests ciblés + diff check |
| 4F | Intégration et publication | validation complète et fusion vers develop | 5 contrôles + tests ciblés + diff check |

### 4A — Identités et credentials

But : identifiant, email normalisé, secrets hachés, providers.

Préconditions vérifiées avant toute écriture.

Modification atomique et idempotente.

Tests ciblés ajoutés dans le même bloc.

Rapport de validation généré et versionné sans secrets.

Commande complète du bloc 4A

set -Eeuo pipefail IFS=$'\n\t' PHASE='04' PART='A' MANAGER='authentication-manager' BRANCH='feature/SIG-04-authentication-manager' ROOT="$(git rev-parse --show-toplevel 2>/dev/null)" ¦¦ { echo 'ERREUR: exécuter dans le dépôt'; exit 2; } cd "$ROOT" [[ -z "$(git status --porcelain)" ]] ¦¦ { echo 'ERREUR: working tree non propre'; git status --short; exit 3; } git fetch --prune origin git switch develop git pull --ff-only origin develop if git show-ref --verify --quiet "refs/heads/$BRANCH"; then git switch "$BRANCH"; else git switch -c "$BRANCH"; fi SCRIPT="scripts/dev/phase_${PHASE}/${PHASE}${PART}_${MANAGER}.sh" [[ -f "$SCRIPT" ]] ¦¦ { echo "ERREUR: $SCRIPT absent. Créer/revoir ce script selon la spécification 4A." >&2; exit 10; } bash -n "$SCRIPT" bash "$SCRIPT" PYTHON="${PYTHON:-python3}"; command -v "$PYTHON" >/dev/null ¦¦ PYTHON=python mapfile -t PY_FILES < <(git ls-files '*.py') ((${#PY_FILES[@]} == 0)) ¦¦ "$PYTHON" -m py_compile "${PY_FILES[@]}" "$PYTHON" -m pytest -q "$PYTHON" -m mister_sigma doctor "$PYTHON" -m mister_sigma health "$PYTHON" -m mister_sigma sync validate git diff --check git status --short git add -A git diff --cached --check git commit -m "feat(authentication-manager): complete 4A identités et credentials" git push -u origin "$BRANCH"

Point d’arrêt obligatoire — Ne pas passer à 4B tant que les cinq contrôles et les tests ciblés ne sont pas verts.

### 4B — Flux d’authentification

But : login, refresh, logout global, MFA-ready.

Préconditions vérifiées avant toute écriture.

Modification atomique et idempotente.

Tests ciblés ajoutés dans le même bloc.

Rapport de validation généré et versionné sans secrets.

Commande complète du bloc 4B

set -Eeuo pipefail IFS=$'\n\t' PHASE='04' PART='B' MANAGER='authentication-manager' BRANCH='feature/SIG-04-authentication-manager' ROOT="$(git rev-parse --show-toplevel 2>/dev/null)" ¦¦ { echo 'ERREUR: exécuter dans le dépôt'; exit 2; } cd "$ROOT" [[ -z "$(git status --porcelain)" ]] ¦¦ { echo 'ERREUR: working tree non propre'; git status --short; exit 3; } git fetch --prune origin git switch develop git pull --ff-only origin develop if git show-ref --verify --quiet "refs/heads/$BRANCH"; then git switch "$BRANCH"; else git switch -c "$BRANCH"; fi SCRIPT="scripts/dev/phase_${PHASE}/${PHASE}${PART}_${MANAGER}.sh" [[ -f "$SCRIPT" ]] ¦¦ { echo "ERREUR: $SCRIPT absent. Créer/revoir ce script selon la spécification 4B." >&2; exit 10; } bash -n "$SCRIPT" bash "$SCRIPT" PYTHON="${PYTHON:-python3}"; command -v "$PYTHON" >/dev/null ¦¦ PYTHON=python mapfile -t PY_FILES < <(git ls-files '*.py') ((${#PY_FILES[@]} == 0)) ¦¦ "$PYTHON" -m py_compile "${PY_FILES[@]}" "$PYTHON" -m pytest -q "$PYTHON" -m mister_sigma doctor "$PYTHON" -m mister_sigma health "$PYTHON" -m mister_sigma sync validate git diff --check git status --short git add -A git diff --cached --check git commit -m "feat(authentication-manager): complete 4B flux d’authentification" git push -u origin "$BRANCH"

Point d’arrêt obligatoire — Ne pas passer à 4C tant que les cinq contrôles et les tests ciblés ne sont pas verts.

### 4C — Sécurité et anti-abus

But : rate limiting, verrouillage, rotation, audit.

Préconditions vérifiées avant toute écriture.

Modification atomique et idempotente.

Tests ciblés ajoutés dans le même bloc.

Rapport de validation généré et versionné sans secrets.

Commande complète du bloc 4C

set -Eeuo pipefail IFS=$'\n\t' PHASE='04' PART='C' MANAGER='authentication-manager' BRANCH='feature/SIG-04-authentication-manager' ROOT="$(git rev-parse --show-toplevel 2>/dev/null)" ¦¦ { echo 'ERREUR: exécuter dans le dépôt'; exit 2; } cd "$ROOT" [[ -z "$(git status --porcelain)" ]] ¦¦ { echo 'ERREUR: working tree non propre'; git status --short; exit 3; } git fetch --prune origin git switch develop git pull --ff-only origin develop if git show-ref --verify --quiet "refs/heads/$BRANCH"; then git switch "$BRANCH"; else git switch -c "$BRANCH"; fi SCRIPT="scripts/dev/phase_${PHASE}/${PHASE}${PART}_${MANAGER}.sh" [[ -f "$SCRIPT" ]] ¦¦ { echo "ERREUR: $SCRIPT absent. Créer/revoir ce script selon la spécification 4C." >&2; exit 10; } bash -n "$SCRIPT" bash "$SCRIPT" PYTHON="${PYTHON:-python3}"; command -v "$PYTHON" >/dev/null ¦¦ PYTHON=python mapfile -t PY_FILES < <(git ls-files '*.py') ((${#PY_FILES[@]} == 0)) ¦¦ "$PYTHON" -m py_compile "${PY_FILES[@]}" "$PYTHON" -m pytest -q "$PYTHON" -m mister_sigma doctor "$PYTHON" -m mister_sigma health "$PYTHON" -m mister_sigma sync validate git diff --check git status --short git add -A git diff --cached --check git commit -m "feat(authentication-manager): complete 4C sécurité et anti-abus" git push -u origin "$BRANCH"

Point d’arrêt obligatoire — Ne pas passer à 4D tant que les cinq contrôles et les tests ciblés ne sont pas verts.

### 4D — API et CLI

But : auth endpoints, administration sécurisée, récupération.

Préconditions vérifiées avant toute écriture.

Modification atomique et idempotente.

Tests ciblés ajoutés dans le même bloc.

Rapport de validation généré et versionné sans secrets.

Commande complète du bloc 4D

set -Eeuo pipefail IFS=$'\n\t' PHASE='04' PART='D' MANAGER='authentication-manager' BRANCH='feature/SIG-04-authentication-manager' ROOT="$(git rev-parse --show-toplevel 2>/dev/null)" ¦¦ { echo 'ERREUR: exécuter dans le dépôt'; exit 2; } cd "$ROOT" [[ -z "$(git status --porcelain)" ]] ¦¦ { echo 'ERREUR: working tree non propre'; git status --short; exit 3; } git fetch --prune origin git switch develop git pull --ff-only origin develop if git show-ref --verify --quiet "refs/heads/$BRANCH"; then git switch "$BRANCH"; else git switch -c "$BRANCH"; fi SCRIPT="scripts/dev/phase_${PHASE}/${PHASE}${PART}_${MANAGER}.sh" [[ -f "$SCRIPT" ]] ¦¦ { echo "ERREUR: $SCRIPT absent. Créer/revoir ce script selon la spécification 4D." >&2; exit 10; } bash -n "$SCRIPT" bash "$SCRIPT" PYTHON="${PYTHON:-python3}"; command -v "$PYTHON" >/dev/null ¦¦ PYTHON=python mapfile -t PY_FILES < <(git ls-files '*.py') ((${#PY_FILES[@]} == 0)) ¦¦ "$PYTHON" -m py_compile "${PY_FILES[@]}" "$PYTHON" -m pytest -q "$PYTHON" -m mister_sigma doctor "$PYTHON" -m mister_sigma health "$PYTHON" -m mister_sigma sync validate git diff --check git status --short git add -A git diff --cached --check git commit -m "feat(authentication-manager): complete 4D api et cli" git push -u origin "$BRANCH"

Point d’arrêt obligatoire — Ne pas passer à 4E tant que les cinq contrôles et les tests ciblés ne sont pas verts.

### 4E — Tests sécurité

But : brute force, replay, timing, tokens invalides.

Préconditions vérifiées avant toute écriture.

Modification atomique et idempotente.

Tests ciblés ajoutés dans le même bloc.

Rapport de validation généré et versionné sans secrets.

Commande complète du bloc 4E

set -Eeuo pipefail IFS=$'\n\t' PHASE='04' PART='E' MANAGER='authentication-manager' BRANCH='feature/SIG-04-authentication-manager' ROOT="$(git rev-parse --show-toplevel 2>/dev/null)" ¦¦ { echo 'ERREUR: exécuter dans le dépôt'; exit 2; } cd "$ROOT" [[ -z "$(git status --porcelain)" ]] ¦¦ { echo 'ERREUR: working tree non propre'; git status --short; exit 3; } git fetch --prune origin git switch develop git pull --ff-only origin develop if git show-ref --verify --quiet "refs/heads/$BRANCH"; then git switch "$BRANCH"; else git switch -c "$BRANCH"; fi SCRIPT="scripts/dev/phase_${PHASE}/${PHASE}${PART}_${MANAGER}.sh" [[ -f "$SCRIPT" ]] ¦¦ { echo "ERREUR: $SCRIPT absent. Créer/revoir ce script selon la spécification 4E." >&2; exit 10; } bash -n "$SCRIPT" bash "$SCRIPT" PYTHON="${PYTHON:-python3}"; command -v "$PYTHON" >/dev/null ¦¦ PYTHON=python mapfile -t PY_FILES < <(git ls-files '*.py') ((${#PY_FILES[@]} == 0)) ¦¦ "$PYTHON" -m py_compile "${PY_FILES[@]}" "$PYTHON" -m pytest -q "$PYTHON" -m mister_sigma doctor "$PYTHON" -m mister_sigma health "$PYTHON" -m mister_sigma sync validate git diff --check git status --short git add -A git diff --cached --check git commit -m "feat(authentication-manager): complete 4E tests sécurité" git push -u origin "$BRANCH"

Point d’arrêt obligatoire — Ne pas passer à 4F tant que les cinq contrôles et les tests ciblés ne sont pas verts.

### 4F — Intégration et publication

But : validation complète et fusion vers develop.

Préconditions vérifiées avant toute écriture.

Modification atomique et idempotente.

Tests ciblés ajoutés dans le même bloc.

Rapport de validation généré et versionné sans secrets.

Commande complète du bloc 4F

set -Eeuo pipefail IFS=$'\n\t' PHASE='04' PART='F' MANAGER='authentication-manager' BRANCH='feature/SIG-04-authentication-manager' ROOT="$(git rev-parse --show-toplevel 2>/dev/null)" ¦¦ { echo 'ERREUR: exécuter dans le dépôt'; exit 2; } cd "$ROOT" [[ -z "$(git status --porcelain)" ]] ¦¦ { echo 'ERREUR: working tree non propre'; git status --short; exit 3; } git fetch --prune origin git switch develop git pull --ff-only origin develop if git show-ref --verify --quiet "refs/heads/$BRANCH"; then git switch "$BRANCH"; else git switch -c "$BRANCH"; fi SCRIPT="scripts/dev/phase_${PHASE}/${PHASE}${PART}_${MANAGER}.sh" [[ -f "$SCRIPT" ]] ¦¦ { echo "ERREUR: $SCRIPT absent. Créer/revoir ce script selon la spécification 4F." >&2; exit 10; } bash -n "$SCRIPT" bash "$SCRIPT" PYTHON="${PYTHON:-python3}"; command -v "$PYTHON" >/dev/null ¦¦ PYTHON=python mapfile -t PY_FILES < <(git ls-files '*.py') ((${#PY_FILES[@]} == 0)) ¦¦ "$PYTHON" -m py_compile "${PY_FILES[@]}" "$PYTHON" -m pytest -q "$PYTHON" -m mister_sigma doctor "$PYTHON" -m mister_sigma health "$PYTHON" -m mister_sigma sync validate git diff --check git status --short git add -A git diff --cached --check git commit -m "feat(authentication-manager): complete 4F intégration et publication" git push -u origin "$BRANCH"

Point d’arrêt obligatoire — Ne pas passer à 4 — phase suivante tant que les cinq contrôles et les tests ciblés ne sont pas verts.

## Fusion de la phase vers develop

Commande de fusion Phase 4

set -Eeuo pipefail BRANCH='feature/SIG-04-authentication-manager' git fetch --prune origin git switch "$BRANCH" git pull --ff-only origin "$BRANCH" PYTHON="${PYTHON:-python3}"; command -v "$PYTHON" >/dev/null ¦¦ PYTHON=python mapfile -t PY_FILES < <(git ls-files '*.py') ((${#PY_FILES[@]} == 0)) ¦¦ "$PYTHON" -m py_compile "${PY_FILES[@]}" "$PYTHON" -m pytest -q "$PYTHON" -m mister_sigma doctor "$PYTHON" -m mister_sigma health "$PYTHON" -m mister_sigma sync validate git switch develop git pull --ff-only origin develop git merge --no-ff "$BRANCH" -m "merge: complete SIG-04 AuthenticationManager" "$PYTHON" -m pytest -q "$PYTHON" -m mister_sigma doctor "$PYTHON" -m mister_sigma health "$PYTHON" -m mister_sigma sync validate git push origin develop

## Critères de sortie

Tous les blocs A à F sont commités et poussés.

La branche develop contient la phase via merge --no-ff.

Les migrations forward/backward sont testées.

Aucun secret ni donnée sensible dans le diff ou les rapports.

La documentation et les ADR correspondent au code livré.

Les scénarios d’élévation de privilèges, révocation et cross-tenant sont négatifs par défaut.

# Phase 5 — SessionManager

Sessions multi-appareil, rotation des jetons et invalidation distribuée.

Branche — feature/SIG-05-session-manager

## Critères d’entrée

Branche develop à jour et verte.

Working tree propre.

Migrations précédentes appliquées et réversibles.

Contrats doctor, health et sync validate disponibles.

Phase 4 fusionnée dans develop et validée sur PostgreSQL.

## Livrables de la phase

Package session-manager conforme aux couches Domain/Application/Infrastructure/Interfaces.

Migrations PostgreSQL réversibles et testées.

API et CLI documentées, erreurs stables et idempotence définie.

Tests unitaires, intégration, sécurité et concurrence adaptés au risque.

ADR, runbook, journal de changement et rapport de validation.

## Découpage exécutable

| Bloc | Objet | Contenu minimal | Validation spécifique |
| --- | --- | --- | --- |
| 5A | Modèle de session | session, refresh family, device, contexte réseau | 5 contrôles + tests ciblés + diff check |
| 5B | Stockage et expiration | TTL, révocation, cache distribué compatible | 5 contrôles + tests ciblés + diff check |
| 5C | Rotation et détection replay | rotation atomique, blocage de famille | 5 contrôles + tests ciblés + diff check |
| 5D | API et CLI | liste, révocation, logout appareil/global | 5 contrôles + tests ciblés + diff check |
| 5E | Tests concurrence | courses, expiration, réplication de révocation | 5 contrôles + tests ciblés + diff check |
| 5F | Intégration et publication | validation complète et fusion vers develop | 5 contrôles + tests ciblés + diff check |

### 5A — Modèle de session

But : session, refresh family, device, contexte réseau.

Préconditions vérifiées avant toute écriture.

Modification atomique et idempotente.

Tests ciblés ajoutés dans le même bloc.

Rapport de validation généré et versionné sans secrets.

Commande complète du bloc 5A

set -Eeuo pipefail IFS=$'\n\t' PHASE='05' PART='A' MANAGER='session-manager' BRANCH='feature/SIG-05-session-manager' ROOT="$(git rev-parse --show-toplevel 2>/dev/null)" ¦¦ { echo 'ERREUR: exécuter dans le dépôt'; exit 2; } cd "$ROOT" [[ -z "$(git status --porcelain)" ]] ¦¦ { echo 'ERREUR: working tree non propre'; git status --short; exit 3; } git fetch --prune origin git switch develop git pull --ff-only origin develop if git show-ref --verify --quiet "refs/heads/$BRANCH"; then git switch "$BRANCH"; else git switch -c "$BRANCH"; fi SCRIPT="scripts/dev/phase_${PHASE}/${PHASE}${PART}_${MANAGER}.sh" [[ -f "$SCRIPT" ]] ¦¦ { echo "ERREUR: $SCRIPT absent. Créer/revoir ce script selon la spécification 5A." >&2; exit 10; } bash -n "$SCRIPT" bash "$SCRIPT" PYTHON="${PYTHON:-python3}"; command -v "$PYTHON" >/dev/null ¦¦ PYTHON=python mapfile -t PY_FILES < <(git ls-files '*.py') ((${#PY_FILES[@]} == 0)) ¦¦ "$PYTHON" -m py_compile "${PY_FILES[@]}" "$PYTHON" -m pytest -q "$PYTHON" -m mister_sigma doctor "$PYTHON" -m mister_sigma health "$PYTHON" -m mister_sigma sync validate git diff --check git status --short git add -A git diff --cached --check git commit -m "feat(session-manager): complete 5A modèle de session" git push -u origin "$BRANCH"

Point d’arrêt obligatoire — Ne pas passer à 5B tant que les cinq contrôles et les tests ciblés ne sont pas verts.

### 5B — Stockage et expiration

But : TTL, révocation, cache distribué compatible.

Préconditions vérifiées avant toute écriture.

Modification atomique et idempotente.

Tests ciblés ajoutés dans le même bloc.

Rapport de validation généré et versionné sans secrets.

Commande complète du bloc 5B

set -Eeuo pipefail IFS=$'\n\t' PHASE='05' PART='B' MANAGER='session-manager' BRANCH='feature/SIG-05-session-manager' ROOT="$(git rev-parse --show-toplevel 2>/dev/null)" ¦¦ { echo 'ERREUR: exécuter dans le dépôt'; exit 2; } cd "$ROOT" [[ -z "$(git status --porcelain)" ]] ¦¦ { echo 'ERREUR: working tree non propre'; git status --short; exit 3; } git fetch --prune origin git switch develop git pull --ff-only origin develop if git show-ref --verify --quiet "refs/heads/$BRANCH"; then git switch "$BRANCH"; else git switch -c "$BRANCH"; fi SCRIPT="scripts/dev/phase_${PHASE}/${PHASE}${PART}_${MANAGER}.sh" [[ -f "$SCRIPT" ]] ¦¦ { echo "ERREUR: $SCRIPT absent. Créer/revoir ce script selon la spécification 5B." >&2; exit 10; } bash -n "$SCRIPT" bash "$SCRIPT" PYTHON="${PYTHON:-python3}"; command -v "$PYTHON" >/dev/null ¦¦ PYTHON=python mapfile -t PY_FILES < <(git ls-files '*.py') ((${#PY_FILES[@]} == 0)) ¦¦ "$PYTHON" -m py_compile "${PY_FILES[@]}" "$PYTHON" -m pytest -q "$PYTHON" -m mister_sigma doctor "$PYTHON" -m mister_sigma health "$PYTHON" -m mister_sigma sync validate git diff --check git status --short git add -A git diff --cached --check git commit -m "feat(session-manager): complete 5B stockage et expiration" git push -u origin "$BRANCH"

Point d’arrêt obligatoire — Ne pas passer à 5C tant que les cinq contrôles et les tests ciblés ne sont pas verts.

### 5C — Rotation et détection replay

But : rotation atomique, blocage de famille.

Préconditions vérifiées avant toute écriture.

Modification atomique et idempotente.

Tests ciblés ajoutés dans le même bloc.

Rapport de validation généré et versionné sans secrets.

Commande complète du bloc 5C

set -Eeuo pipefail IFS=$'\n\t' PHASE='05' PART='C' MANAGER='session-manager' BRANCH='feature/SIG-05-session-manager' ROOT="$(git rev-parse --show-toplevel 2>/dev/null)" ¦¦ { echo 'ERREUR: exécuter dans le dépôt'; exit 2; } cd "$ROOT" [[ -z "$(git status --porcelain)" ]] ¦¦ { echo 'ERREUR: working tree non propre'; git status --short; exit 3; } git fetch --prune origin git switch develop git pull --ff-only origin develop if git show-ref --verify --quiet "refs/heads/$BRANCH"; then git switch "$BRANCH"; else git switch -c "$BRANCH"; fi SCRIPT="scripts/dev/phase_${PHASE}/${PHASE}${PART}_${MANAGER}.sh" [[ -f "$SCRIPT" ]] ¦¦ { echo "ERREUR: $SCRIPT absent. Créer/revoir ce script selon la spécification 5C." >&2; exit 10; } bash -n "$SCRIPT" bash "$SCRIPT" PYTHON="${PYTHON:-python3}"; command -v "$PYTHON" >/dev/null ¦¦ PYTHON=python mapfile -t PY_FILES < <(git ls-files '*.py') ((${#PY_FILES[@]} == 0)) ¦¦ "$PYTHON" -m py_compile "${PY_FILES[@]}" "$PYTHON" -m pytest -q "$PYTHON" -m mister_sigma doctor "$PYTHON" -m mister_sigma health "$PYTHON" -m mister_sigma sync validate git diff --check git status --short git add -A git diff --cached --check git commit -m "feat(session-manager): complete 5C rotation et détection replay" git push -u origin "$BRANCH"

Point d’arrêt obligatoire — Ne pas passer à 5D tant que les cinq contrôles et les tests ciblés ne sont pas verts.

### 5D — API et CLI

But : liste, révocation, logout appareil/global.

Préconditions vérifiées avant toute écriture.

Modification atomique et idempotente.

Tests ciblés ajoutés dans le même bloc.

Rapport de validation généré et versionné sans secrets.

Commande complète du bloc 5D

set -Eeuo pipefail IFS=$'\n\t' PHASE='05' PART='D' MANAGER='session-manager' BRANCH='feature/SIG-05-session-manager' ROOT="$(git rev-parse --show-toplevel 2>/dev/null)" ¦¦ { echo 'ERREUR: exécuter dans le dépôt'; exit 2; } cd "$ROOT" [[ -z "$(git status --porcelain)" ]] ¦¦ { echo 'ERREUR: working tree non propre'; git status --short; exit 3; } git fetch --prune origin git switch develop git pull --ff-only origin develop if git show-ref --verify --quiet "refs/heads/$BRANCH"; then git switch "$BRANCH"; else git switch -c "$BRANCH"; fi SCRIPT="scripts/dev/phase_${PHASE}/${PHASE}${PART}_${MANAGER}.sh" [[ -f "$SCRIPT" ]] ¦¦ { echo "ERREUR: $SCRIPT absent. Créer/revoir ce script selon la spécification 5D." >&2; exit 10; } bash -n "$SCRIPT" bash "$SCRIPT" PYTHON="${PYTHON:-python3}"; command -v "$PYTHON" >/dev/null ¦¦ PYTHON=python mapfile -t PY_FILES < <(git ls-files '*.py') ((${#PY_FILES[@]} == 0)) ¦¦ "$PYTHON" -m py_compile "${PY_FILES[@]}" "$PYTHON" -m pytest -q "$PYTHON" -m mister_sigma doctor "$PYTHON" -m mister_sigma health "$PYTHON" -m mister_sigma sync validate git diff --check git status --short git add -A git diff --cached --check git commit -m "feat(session-manager): complete 5D api et cli" git push -u origin "$BRANCH"

Point d’arrêt obligatoire — Ne pas passer à 5E tant que les cinq contrôles et les tests ciblés ne sont pas verts.

### 5E — Tests concurrence

But : courses, expiration, réplication de révocation.

Préconditions vérifiées avant toute écriture.

Modification atomique et idempotente.

Tests ciblés ajoutés dans le même bloc.

Rapport de validation généré et versionné sans secrets.

Commande complète du bloc 5E

set -Eeuo pipefail IFS=$'\n\t' PHASE='05' PART='E' MANAGER='session-manager' BRANCH='feature/SIG-05-session-manager' ROOT="$(git rev-parse --show-toplevel 2>/dev/null)" ¦¦ { echo 'ERREUR: exécuter dans le dépôt'; exit 2; } cd "$ROOT" [[ -z "$(git status --porcelain)" ]] ¦¦ { echo 'ERREUR: working tree non propre'; git status --short; exit 3; } git fetch --prune origin git switch develop git pull --ff-only origin develop if git show-ref --verify --quiet "refs/heads/$BRANCH"; then git switch "$BRANCH"; else git switch -c "$BRANCH"; fi SCRIPT="scripts/dev/phase_${PHASE}/${PHASE}${PART}_${MANAGER}.sh" [[ -f "$SCRIPT" ]] ¦¦ { echo "ERREUR: $SCRIPT absent. Créer/revoir ce script selon la spécification 5E." >&2; exit 10; } bash -n "$SCRIPT" bash "$SCRIPT" PYTHON="${PYTHON:-python3}"; command -v "$PYTHON" >/dev/null ¦¦ PYTHON=python mapfile -t PY_FILES < <(git ls-files '*.py') ((${#PY_FILES[@]} == 0)) ¦¦ "$PYTHON" -m py_compile "${PY_FILES[@]}" "$PYTHON" -m pytest -q "$PYTHON" -m mister_sigma doctor "$PYTHON" -m mister_sigma health "$PYTHON" -m mister_sigma sync validate git diff --check git status --short git add -A git diff --cached --check git commit -m "feat(session-manager): complete 5E tests concurrence" git push -u origin "$BRANCH"

Point d’arrêt obligatoire — Ne pas passer à 5F tant que les cinq contrôles et les tests ciblés ne sont pas verts.

### 5F — Intégration et publication

But : validation complète et fusion vers develop.

Préconditions vérifiées avant toute écriture.

Modification atomique et idempotente.

Tests ciblés ajoutés dans le même bloc.

Rapport de validation généré et versionné sans secrets.

Commande complète du bloc 5F

set -Eeuo pipefail IFS=$'\n\t' PHASE='05' PART='F' MANAGER='session-manager' BRANCH='feature/SIG-05-session-manager' ROOT="$(git rev-parse --show-toplevel 2>/dev/null)" ¦¦ { echo 'ERREUR: exécuter dans le dépôt'; exit 2; } cd "$ROOT" [[ -z "$(git status --porcelain)" ]] ¦¦ { echo 'ERREUR: working tree non propre'; git status --short; exit 3; } git fetch --prune origin git switch develop git pull --ff-only origin develop if git show-ref --verify --quiet "refs/heads/$BRANCH"; then git switch "$BRANCH"; else git switch -c "$BRANCH"; fi SCRIPT="scripts/dev/phase_${PHASE}/${PHASE}${PART}_${MANAGER}.sh" [[ -f "$SCRIPT" ]] ¦¦ { echo "ERREUR: $SCRIPT absent. Créer/revoir ce script selon la spécification 5F." >&2; exit 10; } bash -n "$SCRIPT" bash "$SCRIPT" PYTHON="${PYTHON:-python3}"; command -v "$PYTHON" >/dev/null ¦¦ PYTHON=python mapfile -t PY_FILES < <(git ls-files '*.py') ((${#PY_FILES[@]} == 0)) ¦¦ "$PYTHON" -m py_compile "${PY_FILES[@]}" "$PYTHON" -m pytest -q "$PYTHON" -m mister_sigma doctor "$PYTHON" -m mister_sigma health "$PYTHON" -m mister_sigma sync validate git diff --check git status --short git add -A git diff --cached --check git commit -m "feat(session-manager): complete 5F intégration et publication" git push -u origin "$BRANCH"

Point d’arrêt obligatoire — Ne pas passer à 5 — phase suivante tant que les cinq contrôles et les tests ciblés ne sont pas verts.

## Fusion de la phase vers develop

Commande de fusion Phase 5

set -Eeuo pipefail BRANCH='feature/SIG-05-session-manager' git fetch --prune origin git switch "$BRANCH" git pull --ff-only origin "$BRANCH" PYTHON="${PYTHON:-python3}"; command -v "$PYTHON" >/dev/null ¦¦ PYTHON=python mapfile -t PY_FILES < <(git ls-files '*.py') ((${#PY_FILES[@]} == 0)) ¦¦ "$PYTHON" -m py_compile "${PY_FILES[@]}" "$PYTHON" -m pytest -q "$PYTHON" -m mister_sigma doctor "$PYTHON" -m mister_sigma health "$PYTHON" -m mister_sigma sync validate git switch develop git pull --ff-only origin develop git merge --no-ff "$BRANCH" -m "merge: complete SIG-05 SessionManager" "$PYTHON" -m pytest -q "$PYTHON" -m mister_sigma doctor "$PYTHON" -m mister_sigma health "$PYTHON" -m mister_sigma sync validate git push origin develop

## Critères de sortie

Tous les blocs A à F sont commités et poussés.

La branche develop contient la phase via merge --no-ff.

Les migrations forward/backward sont testées.

Aucun secret ni donnée sensible dans le diff ou les rapports.

La documentation et les ADR correspondent au code livré.

Les scénarios d’élévation de privilèges, révocation et cross-tenant sont négatifs par défaut.

# Phase 6 — DeviceManager

Inventaire des appareils, enrôlement, confiance et capacités de plateforme.

Branche — feature/SIG-06-device-manager

## Critères d’entrée

Branche develop à jour et verte.

Working tree propre.

Migrations précédentes appliquées et réversibles.

Contrats doctor, health et sync validate disponibles.

Phase 5 fusionnée dans develop et validée sur PostgreSQL.

## Livrables de la phase

Package device-manager conforme aux couches Domain/Application/Infrastructure/Interfaces.

Migrations PostgreSQL réversibles et testées.

API et CLI documentées, erreurs stables et idempotence définie.

Tests unitaires, intégration, sécurité et concurrence adaptés au risque.

ADR, runbook, journal de changement et rapport de validation.

## Découpage exécutable

| Bloc | Objet | Contenu minimal | Validation spécifique |
| --- | --- | --- | --- |
| 6A | Modèle appareil | fingerprint non intrusif, plateforme, version, capacités | 5 contrôles + tests ciblés + diff check |
| 6B | Enrôlement et attestations | pairing, clés, approbation, révocation | 5 contrôles + tests ciblés + diff check |
| 6C | Politiques de confiance | trusted/untrusted/quarantined, conformité minimale | 5 contrôles + tests ciblés + diff check |
| 6D | API, CLI et agents | enrôlement Windows/Linux/Android/RPi/VPS | 5 contrôles + tests ciblés + diff check |
| 6E | Tests hétérogènes | offline, changement de clé, duplication, reprise | 5 contrôles + tests ciblés + diff check |
| 6F | Intégration et publication | validation complète et fusion vers develop | 5 contrôles + tests ciblés + diff check |

### 6A — Modèle appareil

But : fingerprint non intrusif, plateforme, version, capacités.

Préconditions vérifiées avant toute écriture.

Modification atomique et idempotente.

Tests ciblés ajoutés dans le même bloc.

Rapport de validation généré et versionné sans secrets.

Commande complète du bloc 6A

set -Eeuo pipefail IFS=$'\n\t' PHASE='06' PART='A' MANAGER='device-manager' BRANCH='feature/SIG-06-device-manager' ROOT="$(git rev-parse --show-toplevel 2>/dev/null)" ¦¦ { echo 'ERREUR: exécuter dans le dépôt'; exit 2; } cd "$ROOT" [[ -z "$(git status --porcelain)" ]] ¦¦ { echo 'ERREUR: working tree non propre'; git status --short; exit 3; } git fetch --prune origin git switch develop git pull --ff-only origin develop if git show-ref --verify --quiet "refs/heads/$BRANCH"; then git switch "$BRANCH"; else git switch -c "$BRANCH"; fi SCRIPT="scripts/dev/phase_${PHASE}/${PHASE}${PART}_${MANAGER}.sh" [[ -f "$SCRIPT" ]] ¦¦ { echo "ERREUR: $SCRIPT absent. Créer/revoir ce script selon la spécification 6A." >&2; exit 10; } bash -n "$SCRIPT" bash "$SCRIPT" PYTHON="${PYTHON:-python3}"; command -v "$PYTHON" >/dev/null ¦¦ PYTHON=python mapfile -t PY_FILES < <(git ls-files '*.py') ((${#PY_FILES[@]} == 0)) ¦¦ "$PYTHON" -m py_compile "${PY_FILES[@]}" "$PYTHON" -m pytest -q "$PYTHON" -m mister_sigma doctor "$PYTHON" -m mister_sigma health "$PYTHON" -m mister_sigma sync validate git diff --check git status --short git add -A git diff --cached --check git commit -m "feat(device-manager): complete 6A modèle appareil" git push -u origin "$BRANCH"

Point d’arrêt obligatoire — Ne pas passer à 6B tant que les cinq contrôles et les tests ciblés ne sont pas verts.

### 6B — Enrôlement et attestations

But : pairing, clés, approbation, révocation.

Préconditions vérifiées avant toute écriture.

Modification atomique et idempotente.

Tests ciblés ajoutés dans le même bloc.

Rapport de validation généré et versionné sans secrets.

Commande complète du bloc 6B

set -Eeuo pipefail IFS=$'\n\t' PHASE='06' PART='B' MANAGER='device-manager' BRANCH='feature/SIG-06-device-manager' ROOT="$(git rev-parse --show-toplevel 2>/dev/null)" ¦¦ { echo 'ERREUR: exécuter dans le dépôt'; exit 2; } cd "$ROOT" [[ -z "$(git status --porcelain)" ]] ¦¦ { echo 'ERREUR: working tree non propre'; git status --short; exit 3; } git fetch --prune origin git switch develop git pull --ff-only origin develop if git show-ref --verify --quiet "refs/heads/$BRANCH"; then git switch "$BRANCH"; else git switch -c "$BRANCH"; fi SCRIPT="scripts/dev/phase_${PHASE}/${PHASE}${PART}_${MANAGER}.sh" [[ -f "$SCRIPT" ]] ¦¦ { echo "ERREUR: $SCRIPT absent. Créer/revoir ce script selon la spécification 6B." >&2; exit 10; } bash -n "$SCRIPT" bash "$SCRIPT" PYTHON="${PYTHON:-python3}"; command -v "$PYTHON" >/dev/null ¦¦ PYTHON=python mapfile -t PY_FILES < <(git ls-files '*.py') ((${#PY_FILES[@]} == 0)) ¦¦ "$PYTHON" -m py_compile "${PY_FILES[@]}" "$PYTHON" -m pytest -q "$PYTHON" -m mister_sigma doctor "$PYTHON" -m mister_sigma health "$PYTHON" -m mister_sigma sync validate git diff --check git status --short git add -A git diff --cached --check git commit -m "feat(device-manager): complete 6B enrôlement et attestations" git push -u origin "$BRANCH"

Point d’arrêt obligatoire — Ne pas passer à 6C tant que les cinq contrôles et les tests ciblés ne sont pas verts.

### 6C — Politiques de confiance

But : trusted/untrusted/quarantined, conformité minimale.

Préconditions vérifiées avant toute écriture.

Modification atomique et idempotente.

Tests ciblés ajoutés dans le même bloc.

Rapport de validation généré et versionné sans secrets.

Commande complète du bloc 6C

set -Eeuo pipefail IFS=$'\n\t' PHASE='06' PART='C' MANAGER='device-manager' BRANCH='feature/SIG-06-device-manager' ROOT="$(git rev-parse --show-toplevel 2>/dev/null)" ¦¦ { echo 'ERREUR: exécuter dans le dépôt'; exit 2; } cd "$ROOT" [[ -z "$(git status --porcelain)" ]] ¦¦ { echo 'ERREUR: working tree non propre'; git status --short; exit 3; } git fetch --prune origin git switch develop git pull --ff-only origin develop if git show-ref --verify --quiet "refs/heads/$BRANCH"; then git switch "$BRANCH"; else git switch -c "$BRANCH"; fi SCRIPT="scripts/dev/phase_${PHASE}/${PHASE}${PART}_${MANAGER}.sh" [[ -f "$SCRIPT" ]] ¦¦ { echo "ERREUR: $SCRIPT absent. Créer/revoir ce script selon la spécification 6C." >&2; exit 10; } bash -n "$SCRIPT" bash "$SCRIPT" PYTHON="${PYTHON:-python3}"; command -v "$PYTHON" >/dev/null ¦¦ PYTHON=python mapfile -t PY_FILES < <(git ls-files '*.py') ((${#PY_FILES[@]} == 0)) ¦¦ "$PYTHON" -m py_compile "${PY_FILES[@]}" "$PYTHON" -m pytest -q "$PYTHON" -m mister_sigma doctor "$PYTHON" -m mister_sigma health "$PYTHON" -m mister_sigma sync validate git diff --check git status --short git add -A git diff --cached --check git commit -m "feat(device-manager): complete 6C politiques de confiance" git push -u origin "$BRANCH"

Point d’arrêt obligatoire — Ne pas passer à 6D tant que les cinq contrôles et les tests ciblés ne sont pas verts.

### 6D — API, CLI et agents

But : enrôlement Windows/Linux/Android/RPi/VPS.

Préconditions vérifiées avant toute écriture.

Modification atomique et idempotente.

Tests ciblés ajoutés dans le même bloc.

Rapport de validation généré et versionné sans secrets.

Commande complète du bloc 6D

set -Eeuo pipefail IFS=$'\n\t' PHASE='06' PART='D' MANAGER='device-manager' BRANCH='feature/SIG-06-device-manager' ROOT="$(git rev-parse --show-toplevel 2>/dev/null)" ¦¦ { echo 'ERREUR: exécuter dans le dépôt'; exit 2; } cd "$ROOT" [[ -z "$(git status --porcelain)" ]] ¦¦ { echo 'ERREUR: working tree non propre'; git status --short; exit 3; } git fetch --prune origin git switch develop git pull --ff-only origin develop if git show-ref --verify --quiet "refs/heads/$BRANCH"; then git switch "$BRANCH"; else git switch -c "$BRANCH"; fi SCRIPT="scripts/dev/phase_${PHASE}/${PHASE}${PART}_${MANAGER}.sh" [[ -f "$SCRIPT" ]] ¦¦ { echo "ERREUR: $SCRIPT absent. Créer/revoir ce script selon la spécification 6D." >&2; exit 10; } bash -n "$SCRIPT" bash "$SCRIPT" PYTHON="${PYTHON:-python3}"; command -v "$PYTHON" >/dev/null ¦¦ PYTHON=python mapfile -t PY_FILES < <(git ls-files '*.py') ((${#PY_FILES[@]} == 0)) ¦¦ "$PYTHON" -m py_compile "${PY_FILES[@]}" "$PYTHON" -m pytest -q "$PYTHON" -m mister_sigma doctor "$PYTHON" -m mister_sigma health "$PYTHON" -m mister_sigma sync validate git diff --check git status --short git add -A git diff --cached --check git commit -m "feat(device-manager): complete 6D api, cli et agents" git push -u origin "$BRANCH"

Point d’arrêt obligatoire — Ne pas passer à 6E tant que les cinq contrôles et les tests ciblés ne sont pas verts.

### 6E — Tests hétérogènes

But : offline, changement de clé, duplication, reprise.

Préconditions vérifiées avant toute écriture.

Modification atomique et idempotente.

Tests ciblés ajoutés dans le même bloc.

Rapport de validation généré et versionné sans secrets.

Commande complète du bloc 6E

set -Eeuo pipefail IFS=$'\n\t' PHASE='06' PART='E' MANAGER='device-manager' BRANCH='feature/SIG-06-device-manager' ROOT="$(git rev-parse --show-toplevel 2>/dev/null)" ¦¦ { echo 'ERREUR: exécuter dans le dépôt'; exit 2; } cd "$ROOT" [[ -z "$(git status --porcelain)" ]] ¦¦ { echo 'ERREUR: working tree non propre'; git status --short; exit 3; } git fetch --prune origin git switch develop git pull --ff-only origin develop if git show-ref --verify --quiet "refs/heads/$BRANCH"; then git switch "$BRANCH"; else git switch -c "$BRANCH"; fi SCRIPT="scripts/dev/phase_${PHASE}/${PHASE}${PART}_${MANAGER}.sh" [[ -f "$SCRIPT" ]] ¦¦ { echo "ERREUR: $SCRIPT absent. Créer/revoir ce script selon la spécification 6E." >&2; exit 10; } bash -n "$SCRIPT" bash "$SCRIPT" PYTHON="${PYTHON:-python3}"; command -v "$PYTHON" >/dev/null ¦¦ PYTHON=python mapfile -t PY_FILES < <(git ls-files '*.py') ((${#PY_FILES[@]} == 0)) ¦¦ "$PYTHON" -m py_compile "${PY_FILES[@]}" "$PYTHON" -m pytest -q "$PYTHON" -m mister_sigma doctor "$PYTHON" -m mister_sigma health "$PYTHON" -m mister_sigma sync validate git diff --check git status --short git add -A git diff --cached --check git commit -m "feat(device-manager): complete 6E tests hétérogènes" git push -u origin "$BRANCH"

Point d’arrêt obligatoire — Ne pas passer à 6F tant que les cinq contrôles et les tests ciblés ne sont pas verts.

### 6F — Intégration et publication

But : validation complète et fusion vers develop.

Préconditions vérifiées avant toute écriture.

Modification atomique et idempotente.

Tests ciblés ajoutés dans le même bloc.

Rapport de validation généré et versionné sans secrets.

Commande complète du bloc 6F

set -Eeuo pipefail IFS=$'\n\t' PHASE='06' PART='F' MANAGER='device-manager' BRANCH='feature/SIG-06-device-manager' ROOT="$(git rev-parse --show-toplevel 2>/dev/null)" ¦¦ { echo 'ERREUR: exécuter dans le dépôt'; exit 2; } cd "$ROOT" [[ -z "$(git status --porcelain)" ]] ¦¦ { echo 'ERREUR: working tree non propre'; git status --short; exit 3; } git fetch --prune origin git switch develop git pull --ff-only origin develop if git show-ref --verify --quiet "refs/heads/$BRANCH"; then git switch "$BRANCH"; else git switch -c "$BRANCH"; fi SCRIPT="scripts/dev/phase_${PHASE}/${PHASE}${PART}_${MANAGER}.sh" [[ -f "$SCRIPT" ]] ¦¦ { echo "ERREUR: $SCRIPT absent. Créer/revoir ce script selon la spécification 6F." >&2; exit 10; } bash -n "$SCRIPT" bash "$SCRIPT" PYTHON="${PYTHON:-python3}"; command -v "$PYTHON" >/dev/null ¦¦ PYTHON=python mapfile -t PY_FILES < <(git ls-files '*.py') ((${#PY_FILES[@]} == 0)) ¦¦ "$PYTHON" -m py_compile "${PY_FILES[@]}" "$PYTHON" -m pytest -q "$PYTHON" -m mister_sigma doctor "$PYTHON" -m mister_sigma health "$PYTHON" -m mister_sigma sync validate git diff --check git status --short git add -A git diff --cached --check git commit -m "feat(device-manager): complete 6F intégration et publication" git push -u origin "$BRANCH"

Point d’arrêt obligatoire — Ne pas passer à 6 — phase suivante tant que les cinq contrôles et les tests ciblés ne sont pas verts.

## Fusion de la phase vers develop

Commande de fusion Phase 6

set -Eeuo pipefail BRANCH='feature/SIG-06-device-manager' git fetch --prune origin git switch "$BRANCH" git pull --ff-only origin "$BRANCH" PYTHON="${PYTHON:-python3}"; command -v "$PYTHON" >/dev/null ¦¦ PYTHON=python mapfile -t PY_FILES < <(git ls-files '*.py') ((${#PY_FILES[@]} == 0)) ¦¦ "$PYTHON" -m py_compile "${PY_FILES[@]}" "$PYTHON" -m pytest -q "$PYTHON" -m mister_sigma doctor "$PYTHON" -m mister_sigma health "$PYTHON" -m mister_sigma sync validate git switch develop git pull --ff-only origin develop git merge --no-ff "$BRANCH" -m "merge: complete SIG-06 DeviceManager" "$PYTHON" -m pytest -q "$PYTHON" -m mister_sigma doctor "$PYTHON" -m mister_sigma health "$PYTHON" -m mister_sigma sync validate git push origin develop

## Critères de sortie

Tous les blocs A à F sont commités et poussés.

La branche develop contient la phase via merge --no-ff.

Les migrations forward/backward sont testées.

Aucun secret ni donnée sensible dans le diff ou les rapports.

La documentation et les ADR correspondent au code livré.

Les scénarios d’élévation de privilèges, révocation et cross-tenant sont négatifs par défaut.

# Phase 7 — NodeNetworkManager

Topologie logique des nœuds, découverte, adressage et connectivité sécurisée.

Branche — feature/SIG-07-node-network-manager

## Critères d’entrée

Branche develop à jour et verte.

Working tree propre.

Migrations précédentes appliquées et réversibles.

Contrats doctor, health et sync validate disponibles.

Phase 6 fusionnée dans develop et validée sur PostgreSQL.

## Livrables de la phase

Package node-network-manager conforme aux couches Domain/Application/Infrastructure/Interfaces.

Migrations PostgreSQL réversibles et testées.

API et CLI documentées, erreurs stables et idempotence définie.

Tests unitaires, intégration, sécurité et concurrence adaptés au risque.

ADR, runbook, journal de changement et rapport de validation.

## Découpage exécutable

| Bloc | Objet | Contenu minimal | Validation spécifique |
| --- | --- | --- | --- |
| 7A | Modèle nœud et topologie | node_id, endpoints, liens, capacités, zones | 5 contrôles + tests ciblés + diff check |
| 7B | Découverte et heartbeat | annonce, détection, TTL, état de santé | 5 contrôles + tests ciblés + diff check |
| 7C | Sécurité transport | TLS/mTLS-ready, rotation clés, confiance | 5 contrôles + tests ciblés + diff check |
| 7D | Routage et sélection | priorité, latence, coût, fallback | 5 contrôles + tests ciblés + diff check |
| 7E | Tests réseau | partition, latence, nœud fantôme, reprise | 5 contrôles + tests ciblés + diff check |
| 7F | Intégration et publication | validation complète et fusion vers develop | 5 contrôles + tests ciblés + diff check |

### 7A — Modèle nœud et topologie

But : node_id, endpoints, liens, capacités, zones.

Préconditions vérifiées avant toute écriture.

Modification atomique et idempotente.

Tests ciblés ajoutés dans le même bloc.

Rapport de validation généré et versionné sans secrets.

Commande complète du bloc 7A

set -Eeuo pipefail IFS=$'\n\t' PHASE='07' PART='A' MANAGER='node-network-manager' BRANCH='feature/SIG-07-node-network-manager' ROOT="$(git rev-parse --show-toplevel 2>/dev/null)" ¦¦ { echo 'ERREUR: exécuter dans le dépôt'; exit 2; } cd "$ROOT" [[ -z "$(git status --porcelain)" ]] ¦¦ { echo 'ERREUR: working tree non propre'; git status --short; exit 3; } git fetch --prune origin git switch develop git pull --ff-only origin develop if git show-ref --verify --quiet "refs/heads/$BRANCH"; then git switch "$BRANCH"; else git switch -c "$BRANCH"; fi SCRIPT="scripts/dev/phase_${PHASE}/${PHASE}${PART}_${MANAGER}.sh" [[ -f "$SCRIPT" ]] ¦¦ { echo "ERREUR: $SCRIPT absent. Créer/revoir ce script selon la spécification 7A." >&2; exit 10; } bash -n "$SCRIPT" bash "$SCRIPT" PYTHON="${PYTHON:-python3}"; command -v "$PYTHON" >/dev/null ¦¦ PYTHON=python mapfile -t PY_FILES < <(git ls-files '*.py') ((${#PY_FILES[@]} == 0)) ¦¦ "$PYTHON" -m py_compile "${PY_FILES[@]}" "$PYTHON" -m pytest -q "$PYTHON" -m mister_sigma doctor "$PYTHON" -m mister_sigma health "$PYTHON" -m mister_sigma sync validate git diff --check git status --short git add -A git diff --cached --check git commit -m "feat(node-network-manager): complete 7A modèle nœud et topologie" git push -u origin "$BRANCH"

Point d’arrêt obligatoire — Ne pas passer à 7B tant que les cinq contrôles et les tests ciblés ne sont pas verts.

### 7B — Découverte et heartbeat

But : annonce, détection, TTL, état de santé.

Préconditions vérifiées avant toute écriture.

Modification atomique et idempotente.

Tests ciblés ajoutés dans le même bloc.

Rapport de validation généré et versionné sans secrets.

Commande complète du bloc 7B

set -Eeuo pipefail IFS=$'\n\t' PHASE='07' PART='B' MANAGER='node-network-manager' BRANCH='feature/SIG-07-node-network-manager' ROOT="$(git rev-parse --show-toplevel 2>/dev/null)" ¦¦ { echo 'ERREUR: exécuter dans le dépôt'; exit 2; } cd "$ROOT" [[ -z "$(git status --porcelain)" ]] ¦¦ { echo 'ERREUR: working tree non propre'; git status --short; exit 3; } git fetch --prune origin git switch develop git pull --ff-only origin develop if git show-ref --verify --quiet "refs/heads/$BRANCH"; then git switch "$BRANCH"; else git switch -c "$BRANCH"; fi SCRIPT="scripts/dev/phase_${PHASE}/${PHASE}${PART}_${MANAGER}.sh" [[ -f "$SCRIPT" ]] ¦¦ { echo "ERREUR: $SCRIPT absent. Créer/revoir ce script selon la spécification 7B." >&2; exit 10; } bash -n "$SCRIPT" bash "$SCRIPT" PYTHON="${PYTHON:-python3}"; command -v "$PYTHON" >/dev/null ¦¦ PYTHON=python mapfile -t PY_FILES < <(git ls-files '*.py') ((${#PY_FILES[@]} == 0)) ¦¦ "$PYTHON" -m py_compile "${PY_FILES[@]}" "$PYTHON" -m pytest -q "$PYTHON" -m mister_sigma doctor "$PYTHON" -m mister_sigma health "$PYTHON" -m mister_sigma sync validate git diff --check git status --short git add -A git diff --cached --check git commit -m "feat(node-network-manager): complete 7B découverte et heartbeat" git push -u origin "$BRANCH"

Point d’arrêt obligatoire — Ne pas passer à 7C tant que les cinq contrôles et les tests ciblés ne sont pas verts.

### 7C — Sécurité transport

But : TLS/mTLS-ready, rotation clés, confiance.

Préconditions vérifiées avant toute écriture.

Modification atomique et idempotente.

Tests ciblés ajoutés dans le même bloc.

Rapport de validation généré et versionné sans secrets.

Commande complète du bloc 7C

set -Eeuo pipefail IFS=$'\n\t' PHASE='07' PART='C' MANAGER='node-network-manager' BRANCH='feature/SIG-07-node-network-manager' ROOT="$(git rev-parse --show-toplevel 2>/dev/null)" ¦¦ { echo 'ERREUR: exécuter dans le dépôt'; exit 2; } cd "$ROOT" [[ -z "$(git status --porcelain)" ]] ¦¦ { echo 'ERREUR: working tree non propre'; git status --short; exit 3; } git fetch --prune origin git switch develop git pull --ff-only origin develop if git show-ref --verify --quiet "refs/heads/$BRANCH"; then git switch "$BRANCH"; else git switch -c "$BRANCH"; fi SCRIPT="scripts/dev/phase_${PHASE}/${PHASE}${PART}_${MANAGER}.sh" [[ -f "$SCRIPT" ]] ¦¦ { echo "ERREUR: $SCRIPT absent. Créer/revoir ce script selon la spécification 7C." >&2; exit 10; } bash -n "$SCRIPT" bash "$SCRIPT" PYTHON="${PYTHON:-python3}"; command -v "$PYTHON" >/dev/null ¦¦ PYTHON=python mapfile -t PY_FILES < <(git ls-files '*.py') ((${#PY_FILES[@]} == 0)) ¦¦ "$PYTHON" -m py_compile "${PY_FILES[@]}" "$PYTHON" -m pytest -q "$PYTHON" -m mister_sigma doctor "$PYTHON" -m mister_sigma health "$PYTHON" -m mister_sigma sync validate git diff --check git status --short git add -A git diff --cached --check git commit -m "feat(node-network-manager): complete 7C sécurité transport" git push -u origin "$BRANCH"

Point d’arrêt obligatoire — Ne pas passer à 7D tant que les cinq contrôles et les tests ciblés ne sont pas verts.

### 7D — Routage et sélection

But : priorité, latence, coût, fallback.

Préconditions vérifiées avant toute écriture.

Modification atomique et idempotente.

Tests ciblés ajoutés dans le même bloc.

Rapport de validation généré et versionné sans secrets.

Commande complète du bloc 7D

set -Eeuo pipefail IFS=$'\n\t' PHASE='07' PART='D' MANAGER='node-network-manager' BRANCH='feature/SIG-07-node-network-manager' ROOT="$(git rev-parse --show-toplevel 2>/dev/null)" ¦¦ { echo 'ERREUR: exécuter dans le dépôt'; exit 2; } cd "$ROOT" [[ -z "$(git status --porcelain)" ]] ¦¦ { echo 'ERREUR: working tree non propre'; git status --short; exit 3; } git fetch --prune origin git switch develop git pull --ff-only origin develop if git show-ref --verify --quiet "refs/heads/$BRANCH"; then git switch "$BRANCH"; else git switch -c "$BRANCH"; fi SCRIPT="scripts/dev/phase_${PHASE}/${PHASE}${PART}_${MANAGER}.sh" [[ -f "$SCRIPT" ]] ¦¦ { echo "ERREUR: $SCRIPT absent. Créer/revoir ce script selon la spécification 7D." >&2; exit 10; } bash -n "$SCRIPT" bash "$SCRIPT" PYTHON="${PYTHON:-python3}"; command -v "$PYTHON" >/dev/null ¦¦ PYTHON=python mapfile -t PY_FILES < <(git ls-files '*.py') ((${#PY_FILES[@]} == 0)) ¦¦ "$PYTHON" -m py_compile "${PY_FILES[@]}" "$PYTHON" -m pytest -q "$PYTHON" -m mister_sigma doctor "$PYTHON" -m mister_sigma health "$PYTHON" -m mister_sigma sync validate git diff --check git status --short git add -A git diff --cached --check git commit -m "feat(node-network-manager): complete 7D routage et sélection" git push -u origin "$BRANCH"

Point d’arrêt obligatoire — Ne pas passer à 7E tant que les cinq contrôles et les tests ciblés ne sont pas verts.

### 7E — Tests réseau

But : partition, latence, nœud fantôme, reprise.

Préconditions vérifiées avant toute écriture.

Modification atomique et idempotente.

Tests ciblés ajoutés dans le même bloc.

Rapport de validation généré et versionné sans secrets.

Commande complète du bloc 7E

set -Eeuo pipefail IFS=$'\n\t' PHASE='07' PART='E' MANAGER='node-network-manager' BRANCH='feature/SIG-07-node-network-manager' ROOT="$(git rev-parse --show-toplevel 2>/dev/null)" ¦¦ { echo 'ERREUR: exécuter dans le dépôt'; exit 2; } cd "$ROOT" [[ -z "$(git status --porcelain)" ]] ¦¦ { echo 'ERREUR: working tree non propre'; git status --short; exit 3; } git fetch --prune origin git switch develop git pull --ff-only origin develop if git show-ref --verify --quiet "refs/heads/$BRANCH"; then git switch "$BRANCH"; else git switch -c "$BRANCH"; fi SCRIPT="scripts/dev/phase_${PHASE}/${PHASE}${PART}_${MANAGER}.sh" [[ -f "$SCRIPT" ]] ¦¦ { echo "ERREUR: $SCRIPT absent. Créer/revoir ce script selon la spécification 7E." >&2; exit 10; } bash -n "$SCRIPT" bash "$SCRIPT" PYTHON="${PYTHON:-python3}"; command -v "$PYTHON" >/dev/null ¦¦ PYTHON=python mapfile -t PY_FILES < <(git ls-files '*.py') ((${#PY_FILES[@]} == 0)) ¦¦ "$PYTHON" -m py_compile "${PY_FILES[@]}" "$PYTHON" -m pytest -q "$PYTHON" -m mister_sigma doctor "$PYTHON" -m mister_sigma health "$PYTHON" -m mister_sigma sync validate git diff --check git status --short git add -A git diff --cached --check git commit -m "feat(node-network-manager): complete 7E tests réseau" git push -u origin "$BRANCH"

Point d’arrêt obligatoire — Ne pas passer à 7F tant que les cinq contrôles et les tests ciblés ne sont pas verts.

### 7F — Intégration et publication

But : validation complète et fusion vers develop.

Préconditions vérifiées avant toute écriture.

Modification atomique et idempotente.

Tests ciblés ajoutés dans le même bloc.

Rapport de validation généré et versionné sans secrets.

Commande complète du bloc 7F

set -Eeuo pipefail IFS=$'\n\t' PHASE='07' PART='F' MANAGER='node-network-manager' BRANCH='feature/SIG-07-node-network-manager' ROOT="$(git rev-parse --show-toplevel 2>/dev/null)" ¦¦ { echo 'ERREUR: exécuter dans le dépôt'; exit 2; } cd "$ROOT" [[ -z "$(git status --porcelain)" ]] ¦¦ { echo 'ERREUR: working tree non propre'; git status --short; exit 3; } git fetch --prune origin git switch develop git pull --ff-only origin develop if git show-ref --verify --quiet "refs/heads/$BRANCH"; then git switch "$BRANCH"; else git switch -c "$BRANCH"; fi SCRIPT="scripts/dev/phase_${PHASE}/${PHASE}${PART}_${MANAGER}.sh" [[ -f "$SCRIPT" ]] ¦¦ { echo "ERREUR: $SCRIPT absent. Créer/revoir ce script selon la spécification 7F." >&2; exit 10; } bash -n "$SCRIPT" bash "$SCRIPT" PYTHON="${PYTHON:-python3}"; command -v "$PYTHON" >/dev/null ¦¦ PYTHON=python mapfile -t PY_FILES < <(git ls-files '*.py') ((${#PY_FILES[@]} == 0)) ¦¦ "$PYTHON" -m py_compile "${PY_FILES[@]}" "$PYTHON" -m pytest -q "$PYTHON" -m mister_sigma doctor "$PYTHON" -m mister_sigma health "$PYTHON" -m mister_sigma sync validate git diff --check git status --short git add -A git diff --cached --check git commit -m "feat(node-network-manager): complete 7F intégration et publication" git push -u origin "$BRANCH"

Point d’arrêt obligatoire — Ne pas passer à 7 — phase suivante tant que les cinq contrôles et les tests ciblés ne sont pas verts.

## Fusion de la phase vers develop

Commande de fusion Phase 7

set -Eeuo pipefail BRANCH='feature/SIG-07-node-network-manager' git fetch --prune origin git switch "$BRANCH" git pull --ff-only origin "$BRANCH" PYTHON="${PYTHON:-python3}"; command -v "$PYTHON" >/dev/null ¦¦ PYTHON=python mapfile -t PY_FILES < <(git ls-files '*.py') ((${#PY_FILES[@]} == 0)) ¦¦ "$PYTHON" -m py_compile "${PY_FILES[@]}" "$PYTHON" -m pytest -q "$PYTHON" -m mister_sigma doctor "$PYTHON" -m mister_sigma health "$PYTHON" -m mister_sigma sync validate git switch develop git pull --ff-only origin develop git merge --no-ff "$BRANCH" -m "merge: complete SIG-07 NodeNetworkManager" "$PYTHON" -m pytest -q "$PYTHON" -m mister_sigma doctor "$PYTHON" -m mister_sigma health "$PYTHON" -m mister_sigma sync validate git push origin develop

## Critères de sortie

Tous les blocs A à F sont commités et poussés.

La branche develop contient la phase via merge --no-ff.

Les migrations forward/backward sont testées.

Aucun secret ni donnée sensible dans le diff ou les rapports.

La documentation et les ADR correspondent au code livré.

# Phase 8 — ReplicationManager

Journal de changements, réplication incrémentale et reprise après interruption.

Branche — feature/SIG-08-replication-manager

## Critères d’entrée

Branche develop à jour et verte.

Working tree propre.

Migrations précédentes appliquées et réversibles.

Contrats doctor, health et sync validate disponibles.

Phase 7 fusionnée dans develop et validée sur PostgreSQL.

## Livrables de la phase

Package replication-manager conforme aux couches Domain/Application/Infrastructure/Interfaces.

Migrations PostgreSQL réversibles et testées.

API et CLI documentées, erreurs stables et idempotence définie.

Tests unitaires, intégration, sécurité et concurrence adaptés au risque.

ADR, runbook, journal de changement et rapport de validation.

## Découpage exécutable

| Bloc | Objet | Contenu minimal | Validation spécifique |
| --- | --- | --- | --- |
| 8A | Journal et enveloppe de changement | sequence, actor, entity, operation, hash, causalité | 5 contrôles + tests ciblés + diff check |
| 8B | Curseurs et checkpoints | par nœud, reprise idempotente, compactage | 5 contrôles + tests ciblés + diff check |
| 8C | Push/pull et batch | pagination, compression, backpressure | 5 contrôles + tests ciblés + diff check |
| 8D | Sécurité et intégrité | signature, hash chain, autorisation par scope | 5 contrôles + tests ciblés + diff check |
| 8E | Tests distribués | duplication, réordre, perte, reprise, gros volumes | 5 contrôles + tests ciblés + diff check |
| 8F | Intégration et publication | validation complète et fusion vers develop | 5 contrôles + tests ciblés + diff check |

### 8A — Journal et enveloppe de changement

But : sequence, actor, entity, operation, hash, causalité.

Préconditions vérifiées avant toute écriture.

Modification atomique et idempotente.

Tests ciblés ajoutés dans le même bloc.

Rapport de validation généré et versionné sans secrets.

Commande complète du bloc 8A

set -Eeuo pipefail IFS=$'\n\t' PHASE='08' PART='A' MANAGER='replication-manager' BRANCH='feature/SIG-08-replication-manager' ROOT="$(git rev-parse --show-toplevel 2>/dev/null)" ¦¦ { echo 'ERREUR: exécuter dans le dépôt'; exit 2; } cd "$ROOT" [[ -z "$(git status --porcelain)" ]] ¦¦ { echo 'ERREUR: working tree non propre'; git status --short; exit 3; } git fetch --prune origin git switch develop git pull --ff-only origin develop if git show-ref --verify --quiet "refs/heads/$BRANCH"; then git switch "$BRANCH"; else git switch -c "$BRANCH"; fi SCRIPT="scripts/dev/phase_${PHASE}/${PHASE}${PART}_${MANAGER}.sh" [[ -f "$SCRIPT" ]] ¦¦ { echo "ERREUR: $SCRIPT absent. Créer/revoir ce script selon la spécification 8A." >&2; exit 10; } bash -n "$SCRIPT" bash "$SCRIPT" PYTHON="${PYTHON:-python3}"; command -v "$PYTHON" >/dev/null ¦¦ PYTHON=python mapfile -t PY_FILES < <(git ls-files '*.py') ((${#PY_FILES[@]} == 0)) ¦¦ "$PYTHON" -m py_compile "${PY_FILES[@]}" "$PYTHON" -m pytest -q "$PYTHON" -m mister_sigma doctor "$PYTHON" -m mister_sigma health "$PYTHON" -m mister_sigma sync validate git diff --check git status --short git add -A git diff --cached --check git commit -m "feat(replication-manager): complete 8A journal et enveloppe de changement" git push -u origin "$BRANCH"

Point d’arrêt obligatoire — Ne pas passer à 8B tant que les cinq contrôles et les tests ciblés ne sont pas verts.

### 8B — Curseurs et checkpoints

But : par nœud, reprise idempotente, compactage.

Préconditions vérifiées avant toute écriture.

Modification atomique et idempotente.

Tests ciblés ajoutés dans le même bloc.

Rapport de validation généré et versionné sans secrets.

Commande complète du bloc 8B

set -Eeuo pipefail IFS=$'\n\t' PHASE='08' PART='B' MANAGER='replication-manager' BRANCH='feature/SIG-08-replication-manager' ROOT="$(git rev-parse --show-toplevel 2>/dev/null)" ¦¦ { echo 'ERREUR: exécuter dans le dépôt'; exit 2; } cd "$ROOT" [[ -z "$(git status --porcelain)" ]] ¦¦ { echo 'ERREUR: working tree non propre'; git status --short; exit 3; } git fetch --prune origin git switch develop git pull --ff-only origin develop if git show-ref --verify --quiet "refs/heads/$BRANCH"; then git switch "$BRANCH"; else git switch -c "$BRANCH"; fi SCRIPT="scripts/dev/phase_${PHASE}/${PHASE}${PART}_${MANAGER}.sh" [[ -f "$SCRIPT" ]] ¦¦ { echo "ERREUR: $SCRIPT absent. Créer/revoir ce script selon la spécification 8B." >&2; exit 10; } bash -n "$SCRIPT" bash "$SCRIPT" PYTHON="${PYTHON:-python3}"; command -v "$PYTHON" >/dev/null ¦¦ PYTHON=python mapfile -t PY_FILES < <(git ls-files '*.py') ((${#PY_FILES[@]} == 0)) ¦¦ "$PYTHON" -m py_compile "${PY_FILES[@]}" "$PYTHON" -m pytest -q "$PYTHON" -m mister_sigma doctor "$PYTHON" -m mister_sigma health "$PYTHON" -m mister_sigma sync validate git diff --check git status --short git add -A git diff --cached --check git commit -m "feat(replication-manager): complete 8B curseurs et checkpoints" git push -u origin "$BRANCH"

Point d’arrêt obligatoire — Ne pas passer à 8C tant que les cinq contrôles et les tests ciblés ne sont pas verts.

### 8C — Push/pull et batch

But : pagination, compression, backpressure.

Préconditions vérifiées avant toute écriture.

Modification atomique et idempotente.

Tests ciblés ajoutés dans le même bloc.

Rapport de validation généré et versionné sans secrets.

Commande complète du bloc 8C

set -Eeuo pipefail IFS=$'\n\t' PHASE='08' PART='C' MANAGER='replication-manager' BRANCH='feature/SIG-08-replication-manager' ROOT="$(git rev-parse --show-toplevel 2>/dev/null)" ¦¦ { echo 'ERREUR: exécuter dans le dépôt'; exit 2; } cd "$ROOT" [[ -z "$(git status --porcelain)" ]] ¦¦ { echo 'ERREUR: working tree non propre'; git status --short; exit 3; } git fetch --prune origin git switch develop git pull --ff-only origin develop if git show-ref --verify --quiet "refs/heads/$BRANCH"; then git switch "$BRANCH"; else git switch -c "$BRANCH"; fi SCRIPT="scripts/dev/phase_${PHASE}/${PHASE}${PART}_${MANAGER}.sh" [[ -f "$SCRIPT" ]] ¦¦ { echo "ERREUR: $SCRIPT absent. Créer/revoir ce script selon la spécification 8C." >&2; exit 10; } bash -n "$SCRIPT" bash "$SCRIPT" PYTHON="${PYTHON:-python3}"; command -v "$PYTHON" >/dev/null ¦¦ PYTHON=python mapfile -t PY_FILES < <(git ls-files '*.py') ((${#PY_FILES[@]} == 0)) ¦¦ "$PYTHON" -m py_compile "${PY_FILES[@]}" "$PYTHON" -m pytest -q "$PYTHON" -m mister_sigma doctor "$PYTHON" -m mister_sigma health "$PYTHON" -m mister_sigma sync validate git diff --check git status --short git add -A git diff --cached --check git commit -m "feat(replication-manager): complete 8C push/pull et batch" git push -u origin "$BRANCH"

Point d’arrêt obligatoire — Ne pas passer à 8D tant que les cinq contrôles et les tests ciblés ne sont pas verts.

### 8D — Sécurité et intégrité

But : signature, hash chain, autorisation par scope.

Préconditions vérifiées avant toute écriture.

Modification atomique et idempotente.

Tests ciblés ajoutés dans le même bloc.

Rapport de validation généré et versionné sans secrets.

Commande complète du bloc 8D

set -Eeuo pipefail IFS=$'\n\t' PHASE='08' PART='D' MANAGER='replication-manager' BRANCH='feature/SIG-08-replication-manager' ROOT="$(git rev-parse --show-toplevel 2>/dev/null)" ¦¦ { echo 'ERREUR: exécuter dans le dépôt'; exit 2; } cd "$ROOT" [[ -z "$(git status --porcelain)" ]] ¦¦ { echo 'ERREUR: working tree non propre'; git status --short; exit 3; } git fetch --prune origin git switch develop git pull --ff-only origin develop if git show-ref --verify --quiet "refs/heads/$BRANCH"; then git switch "$BRANCH"; else git switch -c "$BRANCH"; fi SCRIPT="scripts/dev/phase_${PHASE}/${PHASE}${PART}_${MANAGER}.sh" [[ -f "$SCRIPT" ]] ¦¦ { echo "ERREUR: $SCRIPT absent. Créer/revoir ce script selon la spécification 8D." >&2; exit 10; } bash -n "$SCRIPT" bash "$SCRIPT" PYTHON="${PYTHON:-python3}"; command -v "$PYTHON" >/dev/null ¦¦ PYTHON=python mapfile -t PY_FILES < <(git ls-files '*.py') ((${#PY_FILES[@]} == 0)) ¦¦ "$PYTHON" -m py_compile "${PY_FILES[@]}" "$PYTHON" -m pytest -q "$PYTHON" -m mister_sigma doctor "$PYTHON" -m mister_sigma health "$PYTHON" -m mister_sigma sync validate git diff --check git status --short git add -A git diff --cached --check git commit -m "feat(replication-manager): complete 8D sécurité et intégrité" git push -u origin "$BRANCH"

Point d’arrêt obligatoire — Ne pas passer à 8E tant que les cinq contrôles et les tests ciblés ne sont pas verts.

### 8E — Tests distribués

But : duplication, réordre, perte, reprise, gros volumes.

Préconditions vérifiées avant toute écriture.

Modification atomique et idempotente.

Tests ciblés ajoutés dans le même bloc.

Rapport de validation généré et versionné sans secrets.

Commande complète du bloc 8E

set -Eeuo pipefail IFS=$'\n\t' PHASE='08' PART='E' MANAGER='replication-manager' BRANCH='feature/SIG-08-replication-manager' ROOT="$(git rev-parse --show-toplevel 2>/dev/null)" ¦¦ { echo 'ERREUR: exécuter dans le dépôt'; exit 2; } cd "$ROOT" [[ -z "$(git status --porcelain)" ]] ¦¦ { echo 'ERREUR: working tree non propre'; git status --short; exit 3; } git fetch --prune origin git switch develop git pull --ff-only origin develop if git show-ref --verify --quiet "refs/heads/$BRANCH"; then git switch "$BRANCH"; else git switch -c "$BRANCH"; fi SCRIPT="scripts/dev/phase_${PHASE}/${PHASE}${PART}_${MANAGER}.sh" [[ -f "$SCRIPT" ]] ¦¦ { echo "ERREUR: $SCRIPT absent. Créer/revoir ce script selon la spécification 8E." >&2; exit 10; } bash -n "$SCRIPT" bash "$SCRIPT" PYTHON="${PYTHON:-python3}"; command -v "$PYTHON" >/dev/null ¦¦ PYTHON=python mapfile -t PY_FILES < <(git ls-files '*.py') ((${#PY_FILES[@]} == 0)) ¦¦ "$PYTHON" -m py_compile "${PY_FILES[@]}" "$PYTHON" -m pytest -q "$PYTHON" -m mister_sigma doctor "$PYTHON" -m mister_sigma health "$PYTHON" -m mister_sigma sync validate git diff --check git status --short git add -A git diff --cached --check git commit -m "feat(replication-manager): complete 8E tests distribués" git push -u origin "$BRANCH"

Point d’arrêt obligatoire — Ne pas passer à 8F tant que les cinq contrôles et les tests ciblés ne sont pas verts.

### 8F — Intégration et publication

But : validation complète et fusion vers develop.

Préconditions vérifiées avant toute écriture.

Modification atomique et idempotente.

Tests ciblés ajoutés dans le même bloc.

Rapport de validation généré et versionné sans secrets.

Commande complète du bloc 8F

set -Eeuo pipefail IFS=$'\n\t' PHASE='08' PART='F' MANAGER='replication-manager' BRANCH='feature/SIG-08-replication-manager' ROOT="$(git rev-parse --show-toplevel 2>/dev/null)" ¦¦ { echo 'ERREUR: exécuter dans le dépôt'; exit 2; } cd "$ROOT" [[ -z "$(git status --porcelain)" ]] ¦¦ { echo 'ERREUR: working tree non propre'; git status --short; exit 3; } git fetch --prune origin git switch develop git pull --ff-only origin develop if git show-ref --verify --quiet "refs/heads/$BRANCH"; then git switch "$BRANCH"; else git switch -c "$BRANCH"; fi SCRIPT="scripts/dev/phase_${PHASE}/${PHASE}${PART}_${MANAGER}.sh" [[ -f "$SCRIPT" ]] ¦¦ { echo "ERREUR: $SCRIPT absent. Créer/revoir ce script selon la spécification 8F." >&2; exit 10; } bash -n "$SCRIPT" bash "$SCRIPT" PYTHON="${PYTHON:-python3}"; command -v "$PYTHON" >/dev/null ¦¦ PYTHON=python mapfile -t PY_FILES < <(git ls-files '*.py') ((${#PY_FILES[@]} == 0)) ¦¦ "$PYTHON" -m py_compile "${PY_FILES[@]}" "$PYTHON" -m pytest -q "$PYTHON" -m mister_sigma doctor "$PYTHON" -m mister_sigma health "$PYTHON" -m mister_sigma sync validate git diff --check git status --short git add -A git diff --cached --check git commit -m "feat(replication-manager): complete 8F intégration et publication" git push -u origin "$BRANCH"

Point d’arrêt obligatoire — Ne pas passer à 8 — phase suivante tant que les cinq contrôles et les tests ciblés ne sont pas verts.

## Fusion de la phase vers develop

Commande de fusion Phase 8

set -Eeuo pipefail BRANCH='feature/SIG-08-replication-manager' git fetch --prune origin git switch "$BRANCH" git pull --ff-only origin "$BRANCH" PYTHON="${PYTHON:-python3}"; command -v "$PYTHON" >/dev/null ¦¦ PYTHON=python mapfile -t PY_FILES < <(git ls-files '*.py') ((${#PY_FILES[@]} == 0)) ¦¦ "$PYTHON" -m py_compile "${PY_FILES[@]}" "$PYTHON" -m pytest -q "$PYTHON" -m mister_sigma doctor "$PYTHON" -m mister_sigma health "$PYTHON" -m mister_sigma sync validate git switch develop git pull --ff-only origin develop git merge --no-ff "$BRANCH" -m "merge: complete SIG-08 ReplicationManager" "$PYTHON" -m pytest -q "$PYTHON" -m mister_sigma doctor "$PYTHON" -m mister_sigma health "$PYTHON" -m mister_sigma sync validate git push origin develop

## Critères de sortie

Tous les blocs A à F sont commités et poussés.

La branche develop contient la phase via merge --no-ff.

Les migrations forward/backward sont testées.

Aucun secret ni donnée sensible dans le diff ou les rapports.

La documentation et les ADR correspondent au code livré.

Les tests de répétition, réordre, partition et convergence sont déterministes.

# Phase 9 — ConflictManager

Détection, classification, résolution déterministe et traçabilité des conflits.

Branche — feature/SIG-09-conflict-manager

## Critères d’entrée

Branche develop à jour et verte.

Working tree propre.

Migrations précédentes appliquées et réversibles.

Contrats doctor, health et sync validate disponibles.

Phase 8 fusionnée dans develop et validée sur PostgreSQL.

## Livrables de la phase

Package conflict-manager conforme aux couches Domain/Application/Infrastructure/Interfaces.

Migrations PostgreSQL réversibles et testées.

API et CLI documentées, erreurs stables et idempotence définie.

Tests unitaires, intégration, sécurité et concurrence adaptés au risque.

ADR, runbook, journal de changement et rapport de validation.

## Découpage exécutable

| Bloc | Objet | Contenu minimal | Validation spécifique |
| --- | --- | --- | --- |
| 9A | Taxonomie de conflits | update/update, delete/update, uniqueness, permission | 5 contrôles + tests ciblés + diff check |
| 9B | Détection causale | versions, vector/lamport-ready, préconditions | 5 contrôles + tests ciblés + diff check |
| 9C | Stratégies de résolution | LWW limité, merge de champs, règles métier, manuel | 5 contrôles + tests ciblés + diff check |
| 9D | API et CLI | liste, inspection, résolution, audit | 5 contrôles + tests ciblés + diff check |
| 9E | Tests déterministes | ordre différent, répétition, convergence | 5 contrôles + tests ciblés + diff check |
| 9F | Intégration et publication | validation complète et fusion vers develop | 5 contrôles + tests ciblés + diff check |

### 9A — Taxonomie de conflits

But : update/update, delete/update, uniqueness, permission.

Préconditions vérifiées avant toute écriture.

Modification atomique et idempotente.

Tests ciblés ajoutés dans le même bloc.

Rapport de validation généré et versionné sans secrets.

Commande complète du bloc 9A

set -Eeuo pipefail IFS=$'\n\t' PHASE='09' PART='A' MANAGER='conflict-manager' BRANCH='feature/SIG-09-conflict-manager' ROOT="$(git rev-parse --show-toplevel 2>/dev/null)" ¦¦ { echo 'ERREUR: exécuter dans le dépôt'; exit 2; } cd "$ROOT" [[ -z "$(git status --porcelain)" ]] ¦¦ { echo 'ERREUR: working tree non propre'; git status --short; exit 3; } git fetch --prune origin git switch develop git pull --ff-only origin develop if git show-ref --verify --quiet "refs/heads/$BRANCH"; then git switch "$BRANCH"; else git switch -c "$BRANCH"; fi SCRIPT="scripts/dev/phase_${PHASE}/${PHASE}${PART}_${MANAGER}.sh" [[ -f "$SCRIPT" ]] ¦¦ { echo "ERREUR: $SCRIPT absent. Créer/revoir ce script selon la spécification 9A." >&2; exit 10; } bash -n "$SCRIPT" bash "$SCRIPT" PYTHON="${PYTHON:-python3}"; command -v "$PYTHON" >/dev/null ¦¦ PYTHON=python mapfile -t PY_FILES < <(git ls-files '*.py') ((${#PY_FILES[@]} == 0)) ¦¦ "$PYTHON" -m py_compile "${PY_FILES[@]}" "$PYTHON" -m pytest -q "$PYTHON" -m mister_sigma doctor "$PYTHON" -m mister_sigma health "$PYTHON" -m mister_sigma sync validate git diff --check git status --short git add -A git diff --cached --check git commit -m "feat(conflict-manager): complete 9A taxonomie de conflits" git push -u origin "$BRANCH"

Point d’arrêt obligatoire — Ne pas passer à 9B tant que les cinq contrôles et les tests ciblés ne sont pas verts.

### 9B — Détection causale

But : versions, vector/lamport-ready, préconditions.

Préconditions vérifiées avant toute écriture.

Modification atomique et idempotente.

Tests ciblés ajoutés dans le même bloc.

Rapport de validation généré et versionné sans secrets.

Commande complète du bloc 9B

set -Eeuo pipefail IFS=$'\n\t' PHASE='09' PART='B' MANAGER='conflict-manager' BRANCH='feature/SIG-09-conflict-manager' ROOT="$(git rev-parse --show-toplevel 2>/dev/null)" ¦¦ { echo 'ERREUR: exécuter dans le dépôt'; exit 2; } cd "$ROOT" [[ -z "$(git status --porcelain)" ]] ¦¦ { echo 'ERREUR: working tree non propre'; git status --short; exit 3; } git fetch --prune origin git switch develop git pull --ff-only origin develop if git show-ref --verify --quiet "refs/heads/$BRANCH"; then git switch "$BRANCH"; else git switch -c "$BRANCH"; fi SCRIPT="scripts/dev/phase_${PHASE}/${PHASE}${PART}_${MANAGER}.sh" [[ -f "$SCRIPT" ]] ¦¦ { echo "ERREUR: $SCRIPT absent. Créer/revoir ce script selon la spécification 9B." >&2; exit 10; } bash -n "$SCRIPT" bash "$SCRIPT" PYTHON="${PYTHON:-python3}"; command -v "$PYTHON" >/dev/null ¦¦ PYTHON=python mapfile -t PY_FILES < <(git ls-files '*.py') ((${#PY_FILES[@]} == 0)) ¦¦ "$PYTHON" -m py_compile "${PY_FILES[@]}" "$PYTHON" -m pytest -q "$PYTHON" -m mister_sigma doctor "$PYTHON" -m mister_sigma health "$PYTHON" -m mister_sigma sync validate git diff --check git status --short git add -A git diff --cached --check git commit -m "feat(conflict-manager): complete 9B détection causale" git push -u origin "$BRANCH"

Point d’arrêt obligatoire — Ne pas passer à 9C tant que les cinq contrôles et les tests ciblés ne sont pas verts.

### 9C — Stratégies de résolution

But : LWW limité, merge de champs, règles métier, manuel.

Préconditions vérifiées avant toute écriture.

Modification atomique et idempotente.

Tests ciblés ajoutés dans le même bloc.

Rapport de validation généré et versionné sans secrets.

Commande complète du bloc 9C

set -Eeuo pipefail IFS=$'\n\t' PHASE='09' PART='C' MANAGER='conflict-manager' BRANCH='feature/SIG-09-conflict-manager' ROOT="$(git rev-parse --show-toplevel 2>/dev/null)" ¦¦ { echo 'ERREUR: exécuter dans le dépôt'; exit 2; } cd "$ROOT" [[ -z "$(git status --porcelain)" ]] ¦¦ { echo 'ERREUR: working tree non propre'; git status --short; exit 3; } git fetch --prune origin git switch develop git pull --ff-only origin develop if git show-ref --verify --quiet "refs/heads/$BRANCH"; then git switch "$BRANCH"; else git switch -c "$BRANCH"; fi SCRIPT="scripts/dev/phase_${PHASE}/${PHASE}${PART}_${MANAGER}.sh" [[ -f "$SCRIPT" ]] ¦¦ { echo "ERREUR: $SCRIPT absent. Créer/revoir ce script selon la spécification 9C." >&2; exit 10; } bash -n "$SCRIPT" bash "$SCRIPT" PYTHON="${PYTHON:-python3}"; command -v "$PYTHON" >/dev/null ¦¦ PYTHON=python mapfile -t PY_FILES < <(git ls-files '*.py') ((${#PY_FILES[@]} == 0)) ¦¦ "$PYTHON" -m py_compile "${PY_FILES[@]}" "$PYTHON" -m pytest -q "$PYTHON" -m mister_sigma doctor "$PYTHON" -m mister_sigma health "$PYTHON" -m mister_sigma sync validate git diff --check git status --short git add -A git diff --cached --check git commit -m "feat(conflict-manager): complete 9C stratégies de résolution" git push -u origin "$BRANCH"

Point d’arrêt obligatoire — Ne pas passer à 9D tant que les cinq contrôles et les tests ciblés ne sont pas verts.

### 9D — API et CLI

But : liste, inspection, résolution, audit.

Préconditions vérifiées avant toute écriture.

Modification atomique et idempotente.

Tests ciblés ajoutés dans le même bloc.

Rapport de validation généré et versionné sans secrets.

Commande complète du bloc 9D

set -Eeuo pipefail IFS=$'\n\t' PHASE='09' PART='D' MANAGER='conflict-manager' BRANCH='feature/SIG-09-conflict-manager' ROOT="$(git rev-parse --show-toplevel 2>/dev/null)" ¦¦ { echo 'ERREUR: exécuter dans le dépôt'; exit 2; } cd "$ROOT" [[ -z "$(git status --porcelain)" ]] ¦¦ { echo 'ERREUR: working tree non propre'; git status --short; exit 3; } git fetch --prune origin git switch develop git pull --ff-only origin develop if git show-ref --verify --quiet "refs/heads/$BRANCH"; then git switch "$BRANCH"; else git switch -c "$BRANCH"; fi SCRIPT="scripts/dev/phase_${PHASE}/${PHASE}${PART}_${MANAGER}.sh" [[ -f "$SCRIPT" ]] ¦¦ { echo "ERREUR: $SCRIPT absent. Créer/revoir ce script selon la spécification 9D." >&2; exit 10; } bash -n "$SCRIPT" bash "$SCRIPT" PYTHON="${PYTHON:-python3}"; command -v "$PYTHON" >/dev/null ¦¦ PYTHON=python mapfile -t PY_FILES < <(git ls-files '*.py') ((${#PY_FILES[@]} == 0)) ¦¦ "$PYTHON" -m py_compile "${PY_FILES[@]}" "$PYTHON" -m pytest -q "$PYTHON" -m mister_sigma doctor "$PYTHON" -m mister_sigma health "$PYTHON" -m mister_sigma sync validate git diff --check git status --short git add -A git diff --cached --check git commit -m "feat(conflict-manager): complete 9D api et cli" git push -u origin "$BRANCH"

Point d’arrêt obligatoire — Ne pas passer à 9E tant que les cinq contrôles et les tests ciblés ne sont pas verts.

### 9E — Tests déterministes

But : ordre différent, répétition, convergence.

Préconditions vérifiées avant toute écriture.

Modification atomique et idempotente.

Tests ciblés ajoutés dans le même bloc.

Rapport de validation généré et versionné sans secrets.

Commande complète du bloc 9E

set -Eeuo pipefail IFS=$'\n\t' PHASE='09' PART='E' MANAGER='conflict-manager' BRANCH='feature/SIG-09-conflict-manager' ROOT="$(git rev-parse --show-toplevel 2>/dev/null)" ¦¦ { echo 'ERREUR: exécuter dans le dépôt'; exit 2; } cd "$ROOT" [[ -z "$(git status --porcelain)" ]] ¦¦ { echo 'ERREUR: working tree non propre'; git status --short; exit 3; } git fetch --prune origin git switch develop git pull --ff-only origin develop if git show-ref --verify --quiet "refs/heads/$BRANCH"; then git switch "$BRANCH"; else git switch -c "$BRANCH"; fi SCRIPT="scripts/dev/phase_${PHASE}/${PHASE}${PART}_${MANAGER}.sh" [[ -f "$SCRIPT" ]] ¦¦ { echo "ERREUR: $SCRIPT absent. Créer/revoir ce script selon la spécification 9E." >&2; exit 10; } bash -n "$SCRIPT" bash "$SCRIPT" PYTHON="${PYTHON:-python3}"; command -v "$PYTHON" >/dev/null ¦¦ PYTHON=python mapfile -t PY_FILES < <(git ls-files '*.py') ((${#PY_FILES[@]} == 0)) ¦¦ "$PYTHON" -m py_compile "${PY_FILES[@]}" "$PYTHON" -m pytest -q "$PYTHON" -m mister_sigma doctor "$PYTHON" -m mister_sigma health "$PYTHON" -m mister_sigma sync validate git diff --check git status --short git add -A git diff --cached --check git commit -m "feat(conflict-manager): complete 9E tests déterministes" git push -u origin "$BRANCH"

Point d’arrêt obligatoire — Ne pas passer à 9F tant que les cinq contrôles et les tests ciblés ne sont pas verts.

### 9F — Intégration et publication

But : validation complète et fusion vers develop.

Préconditions vérifiées avant toute écriture.

Modification atomique et idempotente.

Tests ciblés ajoutés dans le même bloc.

Rapport de validation généré et versionné sans secrets.

Commande complète du bloc 9F

set -Eeuo pipefail IFS=$'\n\t' PHASE='09' PART='F' MANAGER='conflict-manager' BRANCH='feature/SIG-09-conflict-manager' ROOT="$(git rev-parse --show-toplevel 2>/dev/null)" ¦¦ { echo 'ERREUR: exécuter dans le dépôt'; exit 2; } cd "$ROOT" [[ -z "$(git status --porcelain)" ]] ¦¦ { echo 'ERREUR: working tree non propre'; git status --short; exit 3; } git fetch --prune origin git switch develop git pull --ff-only origin develop if git show-ref --verify --quiet "refs/heads/$BRANCH"; then git switch "$BRANCH"; else git switch -c "$BRANCH"; fi SCRIPT="scripts/dev/phase_${PHASE}/${PHASE}${PART}_${MANAGER}.sh" [[ -f "$SCRIPT" ]] ¦¦ { echo "ERREUR: $SCRIPT absent. Créer/revoir ce script selon la spécification 9F." >&2; exit 10; } bash -n "$SCRIPT" bash "$SCRIPT" PYTHON="${PYTHON:-python3}"; command -v "$PYTHON" >/dev/null ¦¦ PYTHON=python mapfile -t PY_FILES < <(git ls-files '*.py') ((${#PY_FILES[@]} == 0)) ¦¦ "$PYTHON" -m py_compile "${PY_FILES[@]}" "$PYTHON" -m pytest -q "$PYTHON" -m mister_sigma doctor "$PYTHON" -m mister_sigma health "$PYTHON" -m mister_sigma sync validate git diff --check git status --short git add -A git diff --cached --check git commit -m "feat(conflict-manager): complete 9F intégration et publication" git push -u origin "$BRANCH"

Point d’arrêt obligatoire — Ne pas passer à 9 — phase suivante tant que les cinq contrôles et les tests ciblés ne sont pas verts.

## Fusion de la phase vers develop

Commande de fusion Phase 9

set -Eeuo pipefail BRANCH='feature/SIG-09-conflict-manager' git fetch --prune origin git switch "$BRANCH" git pull --ff-only origin "$BRANCH" PYTHON="${PYTHON:-python3}"; command -v "$PYTHON" >/dev/null ¦¦ PYTHON=python mapfile -t PY_FILES < <(git ls-files '*.py') ((${#PY_FILES[@]} == 0)) ¦¦ "$PYTHON" -m py_compile "${PY_FILES[@]}" "$PYTHON" -m pytest -q "$PYTHON" -m mister_sigma doctor "$PYTHON" -m mister_sigma health "$PYTHON" -m mister_sigma sync validate git switch develop git pull --ff-only origin develop git merge --no-ff "$BRANCH" -m "merge: complete SIG-09 ConflictManager" "$PYTHON" -m pytest -q "$PYTHON" -m mister_sigma doctor "$PYTHON" -m mister_sigma health "$PYTHON" -m mister_sigma sync validate git push origin develop

## Critères de sortie

Tous les blocs A à F sont commités et poussés.

La branche develop contient la phase via merge --no-ff.

Les migrations forward/backward sont testées.

Aucun secret ni donnée sensible dans le diff ou les rapports.

La documentation et les ADR correspondent au code livré.

Les tests de répétition, réordre, partition et convergence sont déterministes.

# Phase 10 — SynchronizationEngine

Orchestration bout-en-bout, convergence, offline-first et supervision.

Branche — feature/SIG-10-synchronization-engine

## Critères d’entrée

Branche develop à jour et verte.

Working tree propre.

Migrations précédentes appliquées et réversibles.

Contrats doctor, health et sync validate disponibles.

Phase 9 fusionnée dans develop et validée sur PostgreSQL.

## Livrables de la phase

Package synchronization-engine conforme aux couches Domain/Application/Infrastructure/Interfaces.

Migrations PostgreSQL réversibles et testées.

API et CLI documentées, erreurs stables et idempotence définie.

Tests unitaires, intégration, sécurité et concurrence adaptés au risque.

ADR, runbook, journal de changement et rapport de validation.

## Découpage exécutable

| Bloc | Objet | Contenu minimal | Validation spécifique |
| --- | --- | --- | --- |
| 10A | Machine d’états de synchronisation | idle, scanning, pushing, pulling, resolving, healthy/error | 5 contrôles + tests ciblés + diff check |
| 10B | Planificateur et orchestration | priorités, retry, jitter, circuit breaker | 5 contrôles + tests ciblés + diff check |
| 10C | Pipeline complet | collecte, réplication, conflits, application, checkpoint | 5 contrôles + tests ciblés + diff check |
| 10D | Multi-plateforme et offline | agents, daemon/service, contraintes Android | 5 contrôles + tests ciblés + diff check |
| 10E | Tests système et charge | convergence N nœuds, partitions, reprise, chaos | 5 contrôles + tests ciblés + diff check |
| 10F | Release finale Sigma | merge, tag, changelog, migration, runbook, critères de sortie | 5 contrôles + tests ciblés + diff check |

### 10A — Machine d’états de synchronisation

But : idle, scanning, pushing, pulling, resolving, healthy/error.

Préconditions vérifiées avant toute écriture.

Modification atomique et idempotente.

Tests ciblés ajoutés dans le même bloc.

Rapport de validation généré et versionné sans secrets.

Commande complète du bloc 10A

set -Eeuo pipefail IFS=$'\n\t' PHASE='10' PART='A' MANAGER='synchronization-engine' BRANCH='feature/SIG-10-synchronization-engine' ROOT="$(git rev-parse --show-toplevel 2>/dev/null)" ¦¦ { echo 'ERREUR: exécuter dans le dépôt'; exit 2; } cd "$ROOT" [[ -z "$(git status --porcelain)" ]] ¦¦ { echo 'ERREUR: working tree non propre'; git status --short; exit 3; } git fetch --prune origin git switch develop git pull --ff-only origin develop if git show-ref --verify --quiet "refs/heads/$BRANCH"; then git switch "$BRANCH"; else git switch -c "$BRANCH"; fi SCRIPT="scripts/dev/phase_${PHASE}/${PHASE}${PART}_${MANAGER}.sh" [[ -f "$SCRIPT" ]] ¦¦ { echo "ERREUR: $SCRIPT absent. Créer/revoir ce script selon la spécification 10A." >&2; exit 10; } bash -n "$SCRIPT" bash "$SCRIPT" PYTHON="${PYTHON:-python3}"; command -v "$PYTHON" >/dev/null ¦¦ PYTHON=python mapfile -t PY_FILES < <(git ls-files '*.py') ((${#PY_FILES[@]} == 0)) ¦¦ "$PYTHON" -m py_compile "${PY_FILES[@]}" "$PYTHON" -m pytest -q "$PYTHON" -m mister_sigma doctor "$PYTHON" -m mister_sigma health "$PYTHON" -m mister_sigma sync validate git diff --check git status --short git add -A git diff --cached --check git commit -m "feat(synchronization-engine): complete 10A machine d’états de synchronisation" git push -u origin "$BRANCH"

Point d’arrêt obligatoire — Ne pas passer à 10B tant que les cinq contrôles et les tests ciblés ne sont pas verts.

### 10B — Planificateur et orchestration

But : priorités, retry, jitter, circuit breaker.

Préconditions vérifiées avant toute écriture.

Modification atomique et idempotente.

Tests ciblés ajoutés dans le même bloc.

Rapport de validation généré et versionné sans secrets.

Commande complète du bloc 10B

set -Eeuo pipefail IFS=$'\n\t' PHASE='10' PART='B' MANAGER='synchronization-engine' BRANCH='feature/SIG-10-synchronization-engine' ROOT="$(git rev-parse --show-toplevel 2>/dev/null)" ¦¦ { echo 'ERREUR: exécuter dans le dépôt'; exit 2; } cd "$ROOT" [[ -z "$(git status --porcelain)" ]] ¦¦ { echo 'ERREUR: working tree non propre'; git status --short; exit 3; } git fetch --prune origin git switch develop git pull --ff-only origin develop if git show-ref --verify --quiet "refs/heads/$BRANCH"; then git switch "$BRANCH"; else git switch -c "$BRANCH"; fi SCRIPT="scripts/dev/phase_${PHASE}/${PHASE}${PART}_${MANAGER}.sh" [[ -f "$SCRIPT" ]] ¦¦ { echo "ERREUR: $SCRIPT absent. Créer/revoir ce script selon la spécification 10B." >&2; exit 10; } bash -n "$SCRIPT" bash "$SCRIPT" PYTHON="${PYTHON:-python3}"; command -v "$PYTHON" >/dev/null ¦¦ PYTHON=python mapfile -t PY_FILES < <(git ls-files '*.py') ((${#PY_FILES[@]} == 0)) ¦¦ "$PYTHON" -m py_compile "${PY_FILES[@]}" "$PYTHON" -m pytest -q "$PYTHON" -m mister_sigma doctor "$PYTHON" -m mister_sigma health "$PYTHON" -m mister_sigma sync validate git diff --check git status --short git add -A git diff --cached --check git commit -m "feat(synchronization-engine): complete 10B planificateur et orchestration" git push -u origin "$BRANCH"

Point d’arrêt obligatoire — Ne pas passer à 10C tant que les cinq contrôles et les tests ciblés ne sont pas verts.

### 10C — Pipeline complet

But : collecte, réplication, conflits, application, checkpoint.

Préconditions vérifiées avant toute écriture.

Modification atomique et idempotente.

Tests ciblés ajoutés dans le même bloc.

Rapport de validation généré et versionné sans secrets.

Commande complète du bloc 10C

set -Eeuo pipefail IFS=$'\n\t' PHASE='10' PART='C' MANAGER='synchronization-engine' BRANCH='feature/SIG-10-synchronization-engine' ROOT="$(git rev-parse --show-toplevel 2>/dev/null)" ¦¦ { echo 'ERREUR: exécuter dans le dépôt'; exit 2; } cd "$ROOT" [[ -z "$(git status --porcelain)" ]] ¦¦ { echo 'ERREUR: working tree non propre'; git status --short; exit 3; } git fetch --prune origin git switch develop git pull --ff-only origin develop if git show-ref --verify --quiet "refs/heads/$BRANCH"; then git switch "$BRANCH"; else git switch -c "$BRANCH"; fi SCRIPT="scripts/dev/phase_${PHASE}/${PHASE}${PART}_${MANAGER}.sh" [[ -f "$SCRIPT" ]] ¦¦ { echo "ERREUR: $SCRIPT absent. Créer/revoir ce script selon la spécification 10C." >&2; exit 10; } bash -n "$SCRIPT" bash "$SCRIPT" PYTHON="${PYTHON:-python3}"; command -v "$PYTHON" >/dev/null ¦¦ PYTHON=python mapfile -t PY_FILES < <(git ls-files '*.py') ((${#PY_FILES[@]} == 0)) ¦¦ "$PYTHON" -m py_compile "${PY_FILES[@]}" "$PYTHON" -m pytest -q "$PYTHON" -m mister_sigma doctor "$PYTHON" -m mister_sigma health "$PYTHON" -m mister_sigma sync validate git diff --check git status --short git add -A git diff --cached --check git commit -m "feat(synchronization-engine): complete 10C pipeline complet" git push -u origin "$BRANCH"

Point d’arrêt obligatoire — Ne pas passer à 10D tant que les cinq contrôles et les tests ciblés ne sont pas verts.

### 10D — Multi-plateforme et offline

But : agents, daemon/service, contraintes Android.

Préconditions vérifiées avant toute écriture.

Modification atomique et idempotente.

Tests ciblés ajoutés dans le même bloc.

Rapport de validation généré et versionné sans secrets.

Commande complète du bloc 10D

set -Eeuo pipefail IFS=$'\n\t' PHASE='10' PART='D' MANAGER='synchronization-engine' BRANCH='feature/SIG-10-synchronization-engine' ROOT="$(git rev-parse --show-toplevel 2>/dev/null)" ¦¦ { echo 'ERREUR: exécuter dans le dépôt'; exit 2; } cd "$ROOT" [[ -z "$(git status --porcelain)" ]] ¦¦ { echo 'ERREUR: working tree non propre'; git status --short; exit 3; } git fetch --prune origin git switch develop git pull --ff-only origin develop if git show-ref --verify --quiet "refs/heads/$BRANCH"; then git switch "$BRANCH"; else git switch -c "$BRANCH"; fi SCRIPT="scripts/dev/phase_${PHASE}/${PHASE}${PART}_${MANAGER}.sh" [[ -f "$SCRIPT" ]] ¦¦ { echo "ERREUR: $SCRIPT absent. Créer/revoir ce script selon la spécification 10D." >&2; exit 10; } bash -n "$SCRIPT" bash "$SCRIPT" PYTHON="${PYTHON:-python3}"; command -v "$PYTHON" >/dev/null ¦¦ PYTHON=python mapfile -t PY_FILES < <(git ls-files '*.py') ((${#PY_FILES[@]} == 0)) ¦¦ "$PYTHON" -m py_compile "${PY_FILES[@]}" "$PYTHON" -m pytest -q "$PYTHON" -m mister_sigma doctor "$PYTHON" -m mister_sigma health "$PYTHON" -m mister_sigma sync validate git diff --check git status --short git add -A git diff --cached --check git commit -m "feat(synchronization-engine): complete 10D multi-plateforme et offline" git push -u origin "$BRANCH"

Point d’arrêt obligatoire — Ne pas passer à 10E tant que les cinq contrôles et les tests ciblés ne sont pas verts.

### 10E — Tests système et charge

But : convergence N nœuds, partitions, reprise, chaos.

Préconditions vérifiées avant toute écriture.

Modification atomique et idempotente.

Tests ciblés ajoutés dans le même bloc.

Rapport de validation généré et versionné sans secrets.

Commande complète du bloc 10E

set -Eeuo pipefail IFS=$'\n\t' PHASE='10' PART='E' MANAGER='synchronization-engine' BRANCH='feature/SIG-10-synchronization-engine' ROOT="$(git rev-parse --show-toplevel 2>/dev/null)" ¦¦ { echo 'ERREUR: exécuter dans le dépôt'; exit 2; } cd "$ROOT" [[ -z "$(git status --porcelain)" ]] ¦¦ { echo 'ERREUR: working tree non propre'; git status --short; exit 3; } git fetch --prune origin git switch develop git pull --ff-only origin develop if git show-ref --verify --quiet "refs/heads/$BRANCH"; then git switch "$BRANCH"; else git switch -c "$BRANCH"; fi SCRIPT="scripts/dev/phase_${PHASE}/${PHASE}${PART}_${MANAGER}.sh" [[ -f "$SCRIPT" ]] ¦¦ { echo "ERREUR: $SCRIPT absent. Créer/revoir ce script selon la spécification 10E." >&2; exit 10; } bash -n "$SCRIPT" bash "$SCRIPT" PYTHON="${PYTHON:-python3}"; command -v "$PYTHON" >/dev/null ¦¦ PYTHON=python mapfile -t PY_FILES < <(git ls-files '*.py') ((${#PY_FILES[@]} == 0)) ¦¦ "$PYTHON" -m py_compile "${PY_FILES[@]}" "$PYTHON" -m pytest -q "$PYTHON" -m mister_sigma doctor "$PYTHON" -m mister_sigma health "$PYTHON" -m mister_sigma sync validate git diff --check git status --short git add -A git diff --cached --check git commit -m "feat(synchronization-engine): complete 10E tests système et charge" git push -u origin "$BRANCH"

Point d’arrêt obligatoire — Ne pas passer à 10F tant que les cinq contrôles et les tests ciblés ne sont pas verts.

### 10F — Release finale Sigma

But : merge, tag, changelog, migration, runbook, critères de sortie.

Préconditions vérifiées avant toute écriture.

Modification atomique et idempotente.

Tests ciblés ajoutés dans le même bloc.

Rapport de validation généré et versionné sans secrets.

Commande complète du bloc 10F

set -Eeuo pipefail IFS=$'\n\t' PHASE='10' PART='F' MANAGER='synchronization-engine' BRANCH='feature/SIG-10-synchronization-engine' ROOT="$(git rev-parse --show-toplevel 2>/dev/null)" ¦¦ { echo 'ERREUR: exécuter dans le dépôt'; exit 2; } cd "$ROOT" [[ -z "$(git status --porcelain)" ]] ¦¦ { echo 'ERREUR: working tree non propre'; git status --short; exit 3; } git fetch --prune origin git switch develop git pull --ff-only origin develop if git show-ref --verify --quiet "refs/heads/$BRANCH"; then git switch "$BRANCH"; else git switch -c "$BRANCH"; fi SCRIPT="scripts/dev/phase_${PHASE}/${PHASE}${PART}_${MANAGER}.sh" [[ -f "$SCRIPT" ]] ¦¦ { echo "ERREUR: $SCRIPT absent. Créer/revoir ce script selon la spécification 10F." >&2; exit 10; } bash -n "$SCRIPT" bash "$SCRIPT" PYTHON="${PYTHON:-python3}"; command -v "$PYTHON" >/dev/null ¦¦ PYTHON=python mapfile -t PY_FILES < <(git ls-files '*.py') ((${#PY_FILES[@]} == 0)) ¦¦ "$PYTHON" -m py_compile "${PY_FILES[@]}" "$PYTHON" -m pytest -q "$PYTHON" -m mister_sigma doctor "$PYTHON" -m mister_sigma health "$PYTHON" -m mister_sigma sync validate git diff --check git status --short git add -A git diff --cached --check git commit -m "feat(synchronization-engine): complete 10F release finale sigma" git push -u origin "$BRANCH"

Point d’arrêt obligatoire — Ne pas passer à 10 — phase suivante tant que les cinq contrôles et les tests ciblés ne sont pas verts.

## Fusion de la phase vers develop

Commande de fusion Phase 10

set -Eeuo pipefail BRANCH='feature/SIG-10-synchronization-engine' git fetch --prune origin git switch "$BRANCH" git pull --ff-only origin "$BRANCH" PYTHON="${PYTHON:-python3}"; command -v "$PYTHON" >/dev/null ¦¦ PYTHON=python mapfile -t PY_FILES < <(git ls-files '*.py') ((${#PY_FILES[@]} == 0)) ¦¦ "$PYTHON" -m py_compile "${PY_FILES[@]}" "$PYTHON" -m pytest -q "$PYTHON" -m mister_sigma doctor "$PYTHON" -m mister_sigma health "$PYTHON" -m mister_sigma sync validate git switch develop git pull --ff-only origin develop git merge --no-ff "$BRANCH" -m "merge: complete SIG-10 SynchronizationEngine" "$PYTHON" -m pytest -q "$PYTHON" -m mister_sigma doctor "$PYTHON" -m mister_sigma health "$PYTHON" -m mister_sigma sync validate git push origin develop

## Critères de sortie

Tous les blocs A à F sont commités et poussés.

La branche develop contient la phase via merge --no-ff.

Les migrations forward/backward sont testées.

Aucun secret ni donnée sensible dans le diff ou les rapports.

La documentation et les ADR correspondent au code livré.

Les tests de répétition, réordre, partition et convergence sont déterministes.

# 18. Contrats transverses obligatoires

## 18.1 Identifiants, temps et versions

Identifiants opaques globalement uniques; ne pas exposer une séquence DB comme identité publique.

Horodatages UTC, sérialisés avec fuseau explicite.

Version optimiste ou précondition sur toute ressource synchronisable.

Idempotency-Key pour les opérations mutantes exposées à des retries.

## 18.2 Erreurs

Enveloppe d’erreur stable

{ "code": "SIGMA_CONFLICT_VERSION_MISMATCH", "message": "Resource version does not match", "correlation_id": "...", "retryable": false, "details": {"entity_type": "workspace", "entity_id": "..."} }

## 18.3 Audit

Acteur, organisation, workspace, appareil et session.

Action, cible, résultat, motif et correlation_id.

Avant/après minimal et redacted; jamais de secret.

Journal append-only ou garanties équivalentes, avec politique de rétention.

# 19. PostgreSQL et migrations

Clés étrangères explicites et contraintes d’unicité tenant-aware.

Index alignés sur les requêtes réelles, vérifiés par EXPLAIN sur jeux représentatifs.

Migrations backward-compatible avant déploiement du code; nettoyage dans une livraison ultérieure.

Transactions courtes; verrouillage explicite seulement lorsqu’un invariant le nécessite.

Tests avec PostgreSQL réel en CI, pas uniquement SQLite.

# 20. API, CLI et agents

API versionnée et pagination par curseur pour les flux synchronisés.

CLI non interactive par défaut, codes de sortie stables, sortie JSON disponible.

Les agents persistent les checkpoints localement et supportent une reprise après crash.

Chaque plateforme possède un adaptateur; le domaine ne dépend pas de Windows, Linux, Android ou Docker.

# 21. CI/CD de référence

Pipeline

# Étapes minimales du pipeline 1. checkout + vérification provenance 2. installation verrouillée des dépendances 3. lint/type-check selon outils du dépôt 4. py_compile 5. pytest unitaires 6. PostgreSQL + migrations + tests d’intégration 7. doctor 8. health 9. sync validate 10. scan secrets/dépendances/images 11. build artefacts reproductibles 12. tests smoke Docker/VPS/Raspberry Pi compatibles

# 22. Stratégie de tests

| Niveau | But | Exemples |
| --- | --- | --- |
| Unitaire | invariants rapides | rôles, transitions, merge de champs |
| Intégration | DB et adaptateurs | migrations, contraintes, repositories |
| Contrat | stabilité API/CLI | schémas, codes erreurs, exit codes |
| Sécurité | abus et isolation | cross-tenant, replay, révocation |
| Distribué | convergence | partition, réordre, duplication |
| Système | parcours complet | organisation→sync multi-nœuds |

# 23. Definition of Done globale

Les 10 phases sont fusionnées dans develop dans l’ordre imposé.

Un utilisateur peut appartenir à plusieurs organisations et workspaces avec permissions correctes.

Les sessions et appareils peuvent être révoqués et cette révocation converge entre nœuds.

Les nœuds se découvrent ou sont configurés, publient leur santé et maintiennent des checkpoints.

Les changements sont répliqués de manière idempotente, intègre et observable.

Les conflits sont détectés et résolus de façon déterministe ou explicitement manuelle.

Après une partition réseau, tous les nœuds autorisés convergent sans perte silencieuse.

Windows, Linux, Android, Raspberry Pi, VPS et Docker utilisent les mêmes contrats de domaine.

PostgreSQL est la référence serveur; les stockages locaux sont des adaptateurs offline contrôlés.

API, CLI, runbooks, ADR, migrations, tests et rapports sont livrés ensemble.

# 24. Commande finale de validation et release

Release finale

set -Eeuo pipefail RELEASE_TAG="sigma-v1.0.0-architecture-complete" git fetch --prune origin git switch develop git pull --ff-only origin develop [[ -z "$(git status --porcelain)" ]] ¦¦ { git status --short; exit 2; } PYTHON="${PYTHON:-python3}"; command -v "$PYTHON" >/dev/null ¦¦ PYTHON=python mapfile -t PY_FILES < <(git ls-files '*.py') ((${#PY_FILES[@]} == 0)) ¦¦ "$PYTHON" -m py_compile "${PY_FILES[@]}" "$PYTHON" -m pytest -q "$PYTHON" -m mister_sigma doctor "$PYTHON" -m mister_sigma health "$PYTHON" -m mister_sigma sync validate git tag -a "$RELEASE_TAG" -m "Mister_SIGMA complete 10-phase architecture" git push origin develop git push origin "$RELEASE_TAG"

Limite volontaire — Le tag v1.0.0 est un exemple de convention. Il doit être remplacé par la version réellement décidée dans le dépôt, après validation du changelog et des migrations.

# 25. Registre de suivi recommandé

| Bloc | Statut | Commit | PR/MR | py_compile | pytest | doctor/health/sync | Décision |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1A | À faire |  |  |  |  |  |  |
| 1B | À faire |  |  |  |  |  |  |
| 1C | À faire |  |  |  |  |  |  |
| 1D | À faire |  |  |  |  |  |  |
| 1E | À faire |  |  |  |  |  |  |
| 1F | À faire |  |  |  |  |  |  |
| 2A | À faire |  |  |  |  |  |  |
| 2B | À faire |  |  |  |  |  |  |
| 2C | À faire |  |  |  |  |  |  |
| 2D | À faire |  |  |  |  |  |  |
| 2E | À faire |  |  |  |  |  |  |
| 2F | À faire |  |  |  |  |  |  |
| 3A | À faire |  |  |  |  |  |  |
| 3B | À faire |  |  |  |  |  |  |
| 3C | À faire |  |  |  |  |  |  |
| 3D | À faire |  |  |  |  |  |  |
| 3E | À faire |  |  |  |  |  |  |
| 3F | À faire |  |  |  |  |  |  |
| 4A | À faire |  |  |  |  |  |  |
| 4B | À faire |  |  |  |  |  |  |
| 4C | À faire |  |  |  |  |  |  |
| 4D | À faire |  |  |  |  |  |  |
| 4E | À faire |  |  |  |  |  |  |
| 4F | À faire |  |  |  |  |  |  |
| 5A | À faire |  |  |  |  |  |  |
| 5B | À faire |  |  |  |  |  |  |
| 5C | À faire |  |  |  |  |  |  |
| 5D | À faire |  |  |  |  |  |  |
| 5E | À faire |  |  |  |  |  |  |
| 5F | À faire |  |  |  |  |  |  |
| 6A | À faire |  |  |  |  |  |  |
| 6B | À faire |  |  |  |  |  |  |
| 6C | À faire |  |  |  |  |  |  |
| 6D | À faire |  |  |  |  |  |  |
| 6E | À faire |  |  |  |  |  |  |
| 6F | À faire |  |  |  |  |  |  |
| 7A | À faire |  |  |  |  |  |  |
| 7B | À faire |  |  |  |  |  |  |
| 7C | À faire |  |  |  |  |  |  |
| 7D | À faire |  |  |  |  |  |  |
| 7E | À faire |  |  |  |  |  |  |
| 7F | À faire |  |  |  |  |  |  |
| 8A | À faire |  |  |  |  |  |  |
| 8B | À faire |  |  |  |  |  |  |
| 8C | À faire |  |  |  |  |  |  |
| 8D | À faire |  |  |  |  |  |  |
| 8E | À faire |  |  |  |  |  |  |
| 8F | À faire |  |  |  |  |  |  |
| 9A | À faire |  |  |  |  |  |  |
| 9B | À faire |  |  |  |  |  |  |
| 9C | À faire |  |  |  |  |  |  |
| 9D | À faire |  |  |  |  |  |  |
| 9E | À faire |  |  |  |  |  |  |
| 9F | À faire |  |  |  |  |  |  |
| 10A | À faire |  |  |  |  |  |  |
| 10B | À faire |  |  |  |  |  |  |
| 10C | À faire |  |  |  |  |  |  |
| 10D | À faire |  |  |  |  |  |  |
| 10E | À faire |  |  |  |  |  |  |
| 10F | À faire |  |  |  |  |  |  |